Инфографика

последовательности прохождения процедур строительства объекта жилищного строительства

в администрации муниципального района «Карымский район»

Этап №1. Предпроектная подготовка

|  |  |  |  | __ дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение градостроительного плана земельного участка | Администрация муниципального района «Карымский район» Парыгина Ирина Станиславовна срециалист 1 категории 8 30(234) 3-10-94 imushestvo2011@mail.ru Пн.- пт. 800 – 1715, обед: 1200 - 1300 | до 20 рабочих дней (процедура проводится параллельно процедурам по заключению договоров на технологическое подключение) | Градостроительный план земельного участка |
| 2 | Заключение договора о подключении к электрическим сетям | ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» Битуев Антон Константинович, Генеральный директор priemnaya@.ch.mrsks.ru (3022) 38-87-50, 38-88-59 Пн.- пт. 800 – 1700, обед: 1200 – 1300 | до 20 рабочих дней (процедура проводится параллельно по каждому виду сетей) | Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям |
|  |  | Забайкальская дирекция по энергообеспечению - филиал ОАО "РЖД - Трансэнерго" Епифанов Евгений Леонидович, директор, EpifanovEL@zrw.ru (3022) 22-48-23 |  |  |
| 3 | Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения | ООО "Тепловик" 673300, Забайвльский край, Карымский район, п.Карымское, ул. Заводская, 6 Терентьев Сергей Николаевич t89141284759@yandex.ru 8(30234)3-12-57 ООО "Коммунальник плюс" 673300, Забайкальский край, Карымский район, п. Карымское, ул. Верхняя, 3, пом.5 Волокитин Алексей Григорьевич 89144572146@mail.ru 8(30234)3-30-93 ООО "Забайкальская теплоснабжающая организация" Федосеев Владимир Геннадьевич 673300, Забайкальский край, Карымский район, с. Кайдалово, ул. Набережная, 15 zabteplo@listl.ru 89145028884; 89144880491 ИП Плахин К.С. 673300, Забайкальский край, Карымский район, п. Карымское, ул. Гражданская, 30 Плахин Константин Викторович plahin67@yandex.ru 8(30234)3-11-76 | до 20 рабочих дней (процедура проводится параллельно по каждому виду сетей) | Договор о подключении к системе теплоснабжения, при необходимости может включать подключение к системам вентиляции, отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения |
| 4 | Заключение договора о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения | Заб.ДТВ 673300, Забайкальский край, г. Чита, ул. Карла Маркса, 14 Мирошников Константин Сергеевич 4-23-38 водоснабжение, водоотведение ООО "Коммунальник плюс" 673300, Забайкальский край, Карымский район, п. Карымское, ул. Верхняя, 3, пом.5 Волокитин Алексей Григорьевич 89144572146@mail.ru 8(30234)3-30-93 водоснабжение ИП Шабаев Е.В. Шабаев Евгений Викторович 673300, Забайкальский край, Карымский район, п. Карымское, ул. Братьев Васильевых, 7 89144540202 shabaev.ew@yandex.ru водоотведение ООО "Тепловик" 673300, Забайвльский край, Карымский район, п.Карымское, ул. Заводская, 6 Терентьев Сергей Николаевич t89141284759@yandex.ru 8(30234)3-12-57 водоснабжение ИП Плахин К.С. 673300, Забайкальский край, Карымский район, п. Карымское, ул. Гражданская, 30 Плахин Константин Викторович plahin67@yandex.ru 8(30234)3-11-76 водоснабжение | до 14 рабочих дней (процедура проводится параллельно по каждому виду сетей) | Договор о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения |

Этап №2. Проектирование (застройщик самостоятельно выбирает проектную организацию)

Этап №3. Подготовка к строительству

|  |  |  |  | __ дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов, не относящихся к особо опасным, технически сложным или уникальным | ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края»; Ватагин Дмитрий Сергеевич, начальник,(83022) 35-42-45, 35-51-17 http://zabgosexpertiza.ru/; Пн.- пт. 830 - 1715, обед: 1315 - 1400 | до 42 рабочих дней | Заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий |
| 2 | Получение заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений | Органы местного самоуправления | до 10 календарных дней | Заключение о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений |
|  | Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта | Органы местного самоуправления | до 10 календарных дней | Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта |
| 3 | Получение разрешения на строительство | Администрация муниципального района «Карымский район» Парыгина Ирина Станиславовна срециалист 1 категории 8 30(234) 3-10-94 imushestvo2011@mail.ru Пн.- пт. 800 – 1715, обед: 1200 - 1300 | до 7 рабочих дней | Разрешение на строительство |
| 4 | Оформление разрешения (ордера) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов | Администрация муниципального района «Карымский район» Парыгина Ирина Станиславовна срециалист 1 категории 8 30(234) 3-10-94 imushestvo2011@mail.ru Пн.- пт. 800 – 1715, обед: 1200 - 1300 | до 10 календарных дней | Разрешение (ордер) на осуществление земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов |
|  | Оформление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников | Администрация муниципального района «Карымский район» Парыгина Ирина Станиславовна срециалист 1 категории 8 30(234) 3-10-94 imushestvo2011@mail.ru Пн.- пт. 800 – 1715, обед: 1200 - 1300 | до 10 календарных дней | Разрешение на пересадку деревьев и кустарников |
| 5 | Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок | Государственная инспекция Забайкальского края; (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Дашибалов Баясхалан Александрович Заместитель начальника Инспекции - государственный жилищный инспектор, 8 (3022) 28-26-89 Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 7 рабочих дней | Программа проведения проверок |
| 6 | Подключение к электрическим сетям на период строительства | ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» Битуев Антон Константинович, Генеральный директор priemnaya@.ch.mrsks.ru (3022) 38-87-50, 38-88-59 Пн.- пт. 800 – 1700, обед: 1200 – 1300 | до 10 календарных дней | Подключенное электроснабжение на период строительства |
|  |  | Забайкальская дирекция по энергообеспечению - филиал ОАО "РЖД - Трансэнерго" Епифанов Евгений Леонидович, директор, EpifanovEL@zrw.ru (3022) 22-48-23 |  |  |
| 7 | Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на период строительства | Заб.ДТВ 673300, Забайкальский край, г. Чита, ул. Карла Маркса, 14 Мирошников Константин Сергеевич 4-23-38 водоснабжение, водоотведение ООО "Коммунальник плюс" 673300, Забайкальский край, Карымский район, п. Карымское, ул. Верхняя, 3, пом.5 Волокитин Алексей Григорьевич 89144572146@mail.ru 8(30234)3-30-93 водоснабжение ИП Шабаев Е.В. Шабаев Евгений Викторович 673300, Забайкальский край, Карымский район, п. Карымское, ул. Братьев Васильевых, 7 89144540202 shabaev.ew@yandex.ru водоотведение ООО "Тепловик" 673300, Забайвльский край, Карымский район, п.Карымское, ул. Заводская, 6 Терентьев Сергей Николаевич t89141284759@yandex.ru 8(30234)3-12-57 водоснабжение ИП Плахин К.С. 673300, Забайкальский край, Карымский район, п. Карымское, ул. Гражданская, 30 Плахин Константин Викторович plahin67@yandex.ru 8(30234)3-11-76 водоснабжение | до 14 рабочих дней | Подключенное холодное водоснабжение и водоотведение на период строительства |

Этап №4. Строительно – монтажные работы (застройщик самостоятельно осуществляет СМР)

Этап №5. Завершение строительно – монтажных работ

|  |  |  |  | __ дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган |  | до 10 календарных дней | Размещение исполнительных чертежей и схем на Сводном плане |
| 2 | Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства, назначение итоговой проверки законченного строительством объекта | Государственная инспекция Забайкальского края; (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Дашибалов Баясхалан Александрович Заместитель начальника инспекции - государственный жилищный инспектор, 8 (3022) 28-26-89 Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 7 рабочих дней | Распоряжение о проведении итоговой проверки законченного строительством объекта |
| 3 | Проведение проверки законченного строительством объекта | Государственная инспекция Забайкальского края; (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Дашибалов Баясхалан Александрович Заместитель начальника Инспекции - государственный жилищный инспектор Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 20 рабочих дней | Акт итоговой проверки законченного строительством объекта |

Этап №6. Подключение к ресурсам

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Присоединение объекта капитального строительства к электрическим сетям | ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» Битуев Антон Константинович, Генеральный директор priemnaya@.ch.mrsks.ru (3022) 38-87-50, 38-88-59 Пн.- пт. 800 – 1700, обед: 1200 – 1300 | в соответствии с договором | Акт технологического присоединения к электрическим сетям |
|  |  | Забайкальская дирекция по энергообеспечению - филиал ОАО "РЖД - Трансэнерго" Епифанов Евгений Леонидович, директор, EpifanovEL@zrw.ru (3022) 22-48-23 |  |  |
| 2 | Подключение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения | ООО "Тепловик" 673300, Забайвльский край, Карымский район, п.Карымское, ул. Заводская, 6 Терентьев Сергей Николаевич t89141284759@yandex.ru 8(30234)3-12-57 ООО "Коммунальник плюс" 673300, Забайкальский край, Карымский район, п. Карымское, ул. Верхняя, 3, пом.5 Волокитин Алексей Григорьевич 89144572146@mail.ru 8(30234)3-30-93 ООО "Забайкальская теплоснабжающая организация" Федосеев Владимир Геннадьевич 673300, Забайкальский край, Карымский район, с. Кайдалово, ул. Набережная, 15 zabteplo@listl.ru 89145028884; 89144880491 ИП Плахин К.С. 673300, Забайкальский край, Карымский район, п. Карымское, ул. Гражданская, 30 Плахин Константин Викторович plahin67@yandex.ru 8(30234)3-11-76 | в соответствии с договором | Акт о подключении к системе теплоснабжения и, в случае необходимости, подключения к системам вентиляции, кондиционирования, отопления и горячего водоснабжения |
| 3 | Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения | Заб.ДТВ 673300, Забайкальский край, г. Чита, ул. Карла Маркса, 14 Мирошников Константин Сергеевич 4-23-38 водоснабжение, водоотведение ООО "Коммунальник плюс" 673300, Забайкальский край, Карымский район, п. Карымское, ул. Верхняя, 3, пом.5 Волокитин Алексей Григорьевич 89144572146@mail.ru 8(30234)3-30-93 водоснабжение ИП Шабаев Е.В. Шабаев Евгений Викторович 673300, Забайкальский край, Карымский район, п. Карымское, ул. Братьев Васильевых, 7 89144540202 shabaev.ew@yandex.ru водоотведение ООО "Тепловик" 673300, Забайвльский край, Карымский район, п.Карымское, ул. Заводская, 6 Терентьев Сергей Николаевич t89141284759@yandex.ru 8(30234)3-12-57 водоснабжение ИП Плахин К.С. 673300, Забайкальский край, Карымский район, п. Карымское, ул. Гражданская, 30 Плахин Константин Викторович plahin67@yandex.ru 8(30234)3-11-76 водоснабжение | в соответствии с договором | Акт о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения |

Этап №7. Ввод в эксплуатацию и регистрация права

|  |  |  |  | __ дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | Государственная инспекция Забайкальского края; (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Дашибалов Баясхалан Александрович Заместитель начальника Инспекции - государственный жилищный инспектор, 8 (3022) 28-26-89 Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 10 рабочих дней | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 2 | Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации | https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki – РЕЕСТР КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ (ссылка росреестра) | в соответствии с договором | Технический план здания |
| 3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Администрация муниципального района «Карымский район» Парыгина Ирина Станиславовна срециалист 1 категории 8 30(234) 3-10-94 imushestvo2011@mail.ru Пн.- пт. 800 – 1715, обед: 1200 - 1300 | до 7 рабочих дней | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 4 | Закрытие разрешения (ордера) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов | Администрация муниципального района «Карымский район» Парыгина Ирина Станиславовна срециалист 1 категории 8 30(234) 3-10-94 imushestvo2011@mail.ru Пн.- пт. 800 – 1715, обед: 1200 - 1300 | до 10 календарных дней | Уведомление о закрытии ордера |
| 5 | Государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества | Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Забайкальскому краю Тихенко Алексей Алексеевич, и.о. руководителя, 8(3022)32-13-71, rosreestr.ru/ Пн.- чт. 800 - 1700, пт. 800 - 1545 Межмуниципальный отдел Управления Росреестра по Забайкальскому краю в Карымском районе Руководитель: Размахнина Наталья Александровна № контактного телефон 8(30234)3-14-75 Пн.- чт. 900 - 1700, обед. 1300 – 1400 | до 10 рабочих дней | Кадастровый паспорт и Свидетельство о государственной регистрации права |