**Администрация муниципального района**

**«Карымский район»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от « 10 » декабря 2019 г. № 509

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении [Поряд](#P31)ка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального района «Карымский район» за счет средств местного бюджета |  |

В соответствии со [статьями 78.2](consultantplus://offline/ref=BDD7D4D6DD417D6A70F976F5D4F875E124B667A3FDDFBA035A826B969578970CC1CDC20819F4FD20F5220BEC40528C47C64230F9F1F2E12FPDZCE) и [79](consultantplus://offline/ref=BDD7D4D6DD417D6A70F976F5D4F875E124B667A3FDDFBA035A826B969578970CC1CDC20819F4FD25F1220BEC40528C47C64230F9F1F2E12FPDZCE) Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь [статьей 25](consultantplus://offline/ref=BDD7D4D6DD417D6A70F968F8C29429E926BE39AAFEDBB45705DE619CC020C855838ACB024DB4BD2EF1295FBF0C028A11971864F5EDF0FF2FD454D90208PBZ6E) Устава муниципального района «Карымский район», в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, администрация муниципального района «Карымский район» **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P31) осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального района «Карымский район» за счет средств местного бюджета.

2. Настоящее постановление вступает  в силу на следующий день после его официального опубликования.

3.Настоящее постановление  опубликовать в районной газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Карымский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://карымское.рф>.

Глава муниципального района

«Карымский район»          А.С.Сидельников

Согл.:

Павлов О. А.

Подойницына О.А.

Забелина Т.В.

Платонова О.В.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  постановлением администрации  муниципального района  «Карымский район»  от «10 » декабря 2019 г. № 509 |

[**Порядок**](#P31)

**осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального района «Карымский район»**

**за счет средств местного бюджета**

**I. Общие положения**

1. Настоящий Порядок устанавливает:

1) правила осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального района «Карымский район», в том числе в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального района «Карымский район» за счет средств местного бюджета (далее - бюджетные инвестиции), в том числе условия передачи отраслевыми органами администрации муниципального района «Карымский район» - главным распорядителем средств бюджета муниципального района «Карымский район» в отношении объектов капитального строительства (далее - главный распорядитель) муниципальным бюджетным учреждениям или муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, в том числе казенным (далее - организации), полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального района «Карымский район» муниципальных контрактов от лица главного распорядителя в соответствии с настоящим Порядком, а также порядок заключения соглашений о передаче указанных полномочий;

2) правила предоставления из бюджета муниципального района «Карымский район» субсидий организациям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального района «Карымский район», в том числе в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность муниципального района «Карымский район» (далее соответственно - субсидии, объекты).

1. Осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий осуществляются в соответствии с утвержденной в установленном порядке муниципальной адресной инвестиционной программой (далее – МАИП) и решениями принятыми в соответствии с пунктами 2 и 3.1 статьи 78.2 и пунктами 2 и 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Правилами принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, утвержденными администрацией муниципального района «Карымский район» (далее – решения), а также в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренными на соответствующие цели в бюджете муниципального района «Карымский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.
2. При осуществлении капитальных вложений в объекты в ходе исполнения местного бюджета, за исключением случаев, указанных в [пункте 3.1](#P51) настоящего Порядка, не допускается:

1) предоставление субсидий в отношении объектов, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предусмотренное [пунктами 2](consultantplus://offline/ref=BDD7D4D6DD417D6A70F976F5D4F875E124B667A3FDDFBA035A826B969578970CC1CDC20A10F5FF28A4781BE80905815BC75D2FFAEFF1PEZ8E) и [3.1 статьи 79](consultantplus://offline/ref=BDD7D4D6DD417D6A70F976F5D4F875E124B667A3FDDFBA035A826B969578970CC1CDC20D1EF7F828A4781BE80905815BC75D2FFAEFF1PEZ8E) Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) осуществление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о предоставлении субсидий, предусмотренное [пунктами 2](consultantplus://offline/ref=BDD7D4D6DD417D6A70F976F5D4F875E124B667A3FDDFBA035A826B969578970CC1CDC20A10F5FB28A4781BE80905815BC75D2FFAEFF1PEZ8E) и [3.1 статьи 78.2](consultantplus://offline/ref=BDD7D4D6DD417D6A70F976F5D4F875E124B667A3FDDFBA035A826B969578970CC1CDC20D1FFEFE28A4781BE80905815BC75D2FFAEFF1PEZ8E) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.1 При осуществлении капитальных вложений в объекты допускается:

1) предоставление субсидий в отношении объектов, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предусмотренное [пунктами 2](consultantplus://offline/ref=BDD7D4D6DD417D6A70F976F5D4F875E124B667A3FDDFBA035A826B969578970CC1CDC20A10F5FF28A4781BE80905815BC75D2FFAEFF1PEZ8E) и [3.1 статьи 79](consultantplus://offline/ref=BDD7D4D6DD417D6A70F976F5D4F875E124B667A3FDDFBA035A826B969578970CC1CDC20D1EF7F828A4781BE80905815BC75D2FFAEFF1PEZ8E) Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае изменения в установленном порядке типа (организационно-правовой формы) муниципального казенного учреждения, являющегося муниципальным заказчиком при осуществлении бюджетных инвестиций, на организацию после внесения соответствующих изменений в указанное решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций с внесением изменений в ранее заключенные муниципальным казенным учреждением муниципальные контракты в части замены стороны договора - муниципального казенного учреждения на организацию и вида договора - муниципального контракта на гражданско-правовой договор организации;

2) осуществление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о предоставлении субсидий, предусмотренное [пунктами 2](consultantplus://offline/ref=BDD7D4D6DD417D6A70F976F5D4F875E124B667A3FDDFBA035A826B969578970CC1CDC20A10F5FB28A4781BE80905815BC75D2FFAEFF1PEZ8E) и [3.1 статьи 78.2](consultantplus://offline/ref=BDD7D4D6DD417D6A70F976F5D4F875E124B667A3FDDFBA035A826B969578970CC1CDC20D1FFEFE28A4781BE80905815BC75D2FFAEFF1PEZ8E) Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае изменения в установленном порядке типа (организационно-правовой формы) организации, являющейся получателем субсидии, на муниципальное казенное учреждение после внесения соответствующих изменений в указанное решение о предоставлении субсидий с внесением соответствующих изменений в ранее заключенные организацией договоры в части замены стороны договора - организации на муниципальное казенное учреждение и вида договора - гражданско-правового договора организации на муниципальный контракт.

4. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на соответствующие цели МАИП.

4.1. Бюджетные инвестиции и предоставление субсидий в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита осуществляются в случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством является обязательной.

5. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у этих организаций, а также увеличением уставного фонда муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав казны муниципального района «Карымский район».

6. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет субсидий влечет также увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у организаций. Осуществление капитальных вложений за счет субсидий в объекты муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, влечет также увеличение их уставного фонда.

7. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам, заключенным в целях выполнения проектных и (или) изыскательских работ, строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов, а также о сроках и об объемах перечисления субсидий организациям учитывается при формировании прогноза кассовых выплат из бюджета муниципального района «Карымский район», необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения местного бюджета.

**II. Осуществление бюджетных инвестиций**

8. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях выполнения проектных и (или) изыскательских работ, строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов:

1) главным распорядителем, являющимся получателем средств бюджета муниципального района «Карымский район»;

2) организациями, которым главный распорядитель, осуществляющий функции и полномочия учредителя или права собственника имущества организации, являющийся муниципальным заказчиком, передал в соответствии с настоящим Порядком свои полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального района «Карымский район» от лица главного распорядителя муниципальных контрактов.

9. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю как получателю средств бюджета муниципального района «Карымский район», либо в порядке, установленном Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=BDD7D4D6DD417D6A70F976F5D4F875E124B667A3FDDFBA035A826B969578970CD3CD9A041BF7E722F1375DBD05P0ZEE) Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных МАИП или решениями, на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.

10. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с [подпунктом 2 пункта 8](#P68) настоящего Порядка главным распорядителем заключаются с организациями соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального района «Карымский район» муниципальных контрактов от лица главного распорядителя (далее - соглашение о передаче полномочий).

11. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов. Соглашение о передаче полномочий и дополнительные соглашения к указанному соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с примерной формой (приложение № 1 к Порядку).

11.1. Соглашение о передаче полномочий, за исключением полномочий, передаваемых при осуществлении бюджетных инвестиций в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, должно содержать в том числе:

1) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта капитального строительства муниципальной собственности (сметной или предполагаемой (предельной) либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального района «Карымский район»), соответствующих МАИП или решению, а также с указанием рассчитанного в ценах соответствующих лет общего объема капитальных вложений, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного главному распорядителю как получателю средств местного бюджета, соответствующего МАИП или решению. Объем бюджетных инвестиций должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному муниципальной адресной инвестиционной программой;

2) положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и исполнению от имени муниципального района «Карымский район» от лица главного распорядителя муниципальных контрактов;

3) ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных ей полномочий;

4) положения, устанавливающие право главного распорядителя на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;

5) положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности главному распорядителю как получателю средств бюджета муниципального района «Карымский район» в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для получателей бюджетных средств.

11.2. Соглашение о передаче полномочий, передаваемых при осуществлении бюджетных инвестиций в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, должно содержать в том числе положения, предусмотренные [подпунктами 2](#P75) - [5 пункта 11.1](#P78) настоящего Порядка, а также цель осуществления бюджетных инвестиций с указанием в отношении каждого объекта его наименования, сроков подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита и общего объема капитальных вложений в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного как получателю средств бюджета муниципального района «Карымский район» главному распорядителю, соответствующего МАИП или решению.

12. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для исполнения бюджета, и отражаются на открытых в органах Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством, лицевых счетах:

1) получателя бюджетных средств - в случае заключения муниципальных контрактов главным распорядителем;

2) для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств - в случае заключения от имени муниципального района «Карымский район» муниципальных контрактов организациями от лица главного распорядителя.

13. В целях открытия главному распорядителю в органе Федерального казначейства лицевого счета, указанного в [подпункте 2 пункта 12](#P84) настоящего Порядка, организация в течение 5 рабочих дней со дня получения от главного распорядителя подписанного им соглашения о передаче полномочий представляет в орган Федерального казначейства документы, необходимые для открытия лицевого счета по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в порядке, установленном Федеральным казначейством. Основанием для открытия лицевого счета, указанного в [подпункте 2 пункта 12](#P84) настоящего Порядка, является копия соглашения о передаче полномочий.

**III. Предоставление субсидий**

14. Субсидии предоставляются организациям в размере средств, предусмотренных МАИП или решением, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета муниципального района «Карымский район» о бюджете муниципального района «Карымский район» на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке главному распорядителю на цели предоставления субсидий.

15. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между главным распорядителем как получателем средств бюджета района, предоставляющим субсидию организациям, и организацией (далее - соглашение о предоставлении субсидий) на срок, не превышающий срок действия утвержденных получателю средств бюджета муниципального района «Карымский район», предоставляющему субсидию, лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

По решению администрации муниципального района «Карымский район», принятому в соответствии с [абзацем четырнадцатым пункта 4 статьи 78.2](consultantplus://offline/ref=BDD7D4D6DD417D6A70F976F5D4F875E124B667A3FDDFBA035A826B969578970CC1CDC20819F4FD26F2220BEC40528C47C64230F9F1F2E12FPDZCE) Бюджетного кодекса Российской Федерации, главному распорядителю может быть предоставлено право заключать соглашения о предоставлении субсидии на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

16. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к указанному соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с примерной формой (приложение № 2 к Порядку).

16.1. Соглашение о предоставлении субсидии, за исключением субсидии, предоставленной в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, должно содержать в том числе:

1) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта (сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства муниципальной собственности муниципального района «Карымский район» либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность), соответствующих МАИП или решению, а также с указанием общего объема капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующего МАИП или решению. Объем предоставляемой субсидии должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, предусмотренному МАИП;

2) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации соглашения о предоставлении субсидии;

3) условие о соблюдении организацией при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

4) положения, устанавливающие обязанность муниципального автономного учреждения и муниципального унитарного предприятия, в том числе казенного, по открытию в органе Федерального казначейства лицевого счета для учета операций с субсидиями;

5) обязательство муниципального унитарного предприятия, в том числе казенного, осуществлять без использования субсидии разработку проектной документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, аудита проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых планируется предоставление субсидии;

6) обязательство муниципального бюджетного учреждения или муниципального автономного учреждения осуществлять расходы, связанные с проведением мероприятий, указанных в [подпункте 5](#P98) настоящего пункта, без использования субсидии, если предоставление субсидии на эти цели не предусмотрено МАИП или решением;

7) обязательство муниципального унитарного предприятия, в том числе казенного, осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), без использования на эти цели средств бюджета муниципального района «Карымский район»;

8) обязательство бюджетного и автономного учреждения осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), за счет средств, предоставляемых из бюджета района, в размере, не превышающем размер соответствующих нормативных затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

9) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет для учета операций с субсидиями, открытый в органе Федерального казначейства;

10) положения, устанавливающие право получателя средств местного бюджета, предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии;

11) порядок возврата организацией средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года перечисленной ей в предшествующем финансовом году субсидии в случае отсутствия решения главного распорядителя, предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии на капитальные вложения, указанного в [пункте 20](#P116) настоящих Правил;

12) порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае установления по результатам проверок фактов нарушения целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;

13) положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением организацией условия о софинансировании капитальных вложений в объекты за счет иных источников финансирования в случае, если МАИП или решению предусмотрено такое условие;

14) порядок и сроки представления организацией отчетности об использовании субсидии;

15) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=BDD7D4D6DD417D6A70F976F5D4F875E124B667A3FDDFBA035A826B969578970CD3CD9A041BF7E722F1375DBD05P0ZEE) Российской Федерации главному распорядителю ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.

16.2. Соглашение о предоставлении субсидии в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита должно содержать в том числе положения, предусмотренные [подпунктами 2](#P95) - [4](#P97) и [9](#P102) - [15 пункта 16.1](#P108) настоящего Порядка, а также цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования и общего объема капитальных вложений на подготовку, обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующего МАИП или решению, сроков подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита.

17. Операции с субсидиями, поступающими организациям, осуществляются в установленном Федеральным казначейством порядке и учитываются на отдельных лицевых счетах, открываемых организациями в органах Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством.

18. Санкционирование расходов организации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе остатки субсидий, не использованные на начало очередного финансового года, осуществляется в порядке, установленном Комитетом по финансам муниципального района «Карымский район».

19. Не использованные на начало очередного финансового года остатки субсидий подлежат перечислению организациями в установленном порядке в бюджет муниципального района «Карымский район».

20. В соответствии с решением главного распорядителя о наличии потребности в не использованных на начало очередного финансового года остатках субсидии остатки субсидии могут быть использованы в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.

В указанном решении указываются один или несколько объектов.

21. Решение главного распорядителя о наличии потребности организации в не использованных на начало очередного финансового года остатках субсидии подлежит согласованию с Комитетом по финансам муниципального района «Карымский район». На согласование в Комитет по финансам муниципального района «Карымский район» указанное решение представляется вместе с пояснительной запиской, содержащей обоснование такого решения.

\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к Порядку осуществления капитальных  вложений в объекты муниципальной  собственности муниципального района  «Карымский район» за счет  средств местного бюджета |

**Примерная форма соглашения**

**о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению**

**и исполнению муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального**  **района «Карымский район»**

п. Карымское «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование отраслевого подразделения администрации муниципального района «Карымский район», являющегося муниципальным заказчиком)

* лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Положение, иной документ, подтверждающий полномочия представителя)

именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование муниципального бюджетного или автономного

учреждения, муниципального унитарного предприятия)

* лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Устав, доверенность, иной документ, подтверждающий полномочия представителя)

именуемый в дальнейшем «Учреждение (Предприятие)», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 4 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления администрации муниципального района «Карымский район» от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ «Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального района «Карымский район» за счет средств местного бюджета» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1 Предметом настоящего Соглашения является передача Муниципальным заказчиком Учреждению (Предприятию) своих полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального района «Карымский район» муниципальных контрактов от лица Муниципального заказчика при осуществлении бюджетных инвестиций в объект(ы) муниципальной собственности (далее - Объект).

1.2 Муниципальный заказчик передает свои полномочия Учреждению (Предприятию) на безвозмездной основе.

1.3 Муниципальный заказчик передает следующие полномочия:

1.3.1 Формирование плана закупок и плана-графика закупок, размещение их в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ);

1.3.2 Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ;

1.3.3 Формирование заявок на организацию закупок путем проведения торгов;

1.3.4 Осуществление обоснования закупки, предусмотренного статьей 18 Федерального закона № 44-ФЗ, путем установления соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок, определенным с учетом положений статьи 13 указанного закона, а также законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок;

1.3.5 Осуществление обоснования в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ начальных (максимальных) цен контрактов;

1.3.6 Составление и утверждение по согласованию с Муниципальным заказчиком проекта контракта, в том числе технического задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

1.3.7 Подготовка разъяснения положений документации о торгах в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ;

1.3.8 Заключение по результатам проведенных процедур торгов муниципальных контрактов в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ, документацией о торгах;

1.3.9 Заключение муниципального контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных положениями Федерального закона № 44-ФЗ;

1.3.10 Исполнение прав и обязанностей Муниципального заказчика по муниципальным контрактам, заключенным в рамках исполнения настоящего Соглашения;

1.3.11 Осуществление контроля за исполнением муниципальных контрактов, заключенных по результатам закупок, в соответствии с законодательством Российской Федерации; принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и контрактами, к поставщикам, исполнителям, подрядчикам, не исполняющим или ненадлежащим образом исполняющим свои обязательства;

1.3.12 Осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Забайкальского края и муниципального района «Карымский район» в сфере закупок, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

* 1. Муниципальный заказчик передает свои полномочия Учреждению (Предприятию) в отношении следующего(их) объекта(ов) муниципальной собственности:

1.4.1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.4.2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

….. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. Муниципальным заказчиком передаются полномочия на срок

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.6 Целью осуществления бюджетных инвестиций в объект капитального строительства (объект недвижимого имущества) муниципальной собственности муниципального района «Карымский район» является:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

указывается наименование объекта, направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение недвижимого имущества),

мощностью

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(указывается мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу, или основные технико-экономические характеристики объекта в соответствии с Решением)

Срок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

строительства (реконструкции, технического перевооружения) или приобретения объекта недвижимого имущества в соответствии с Решением

Стоимость объекта (сметная или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества) в ценах соответствующих лет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., соответствии с Решением в том числе на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий для подготовки такой проектной документации (или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Общий объем капитальных вложений в объект в ценах соответствующих лет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

* + соответствии с Решением

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Муниципальному заказчику в соответствии с Решением составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Объем бюджетных инвестиций в Объект составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., в том числе с разбивкой по годам реализации Объекта на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год и плановый период \_\_\_\_\_\_ годов и источникам поступления средств:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **20\_\_г.** | **20\_\_г.** | **20\_\_г.** |
| средства федерального бюджета, в том числе на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий для подготовки такой  проектной документации (или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации) |  |  |  |
| средства краевого бюджета, том числе на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий для подготовки такой проектной документации (или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации) |  |  |  |
| средства местного бюджета, том числе на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий для подготовки такой проектной документации (или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации) |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Права и обязанности сторон

2.1 Учреждение (Предприятие) с целью осуществления переданных ему полномочий имеет право:

2.1.1 Запрашивать у Муниципального заказчика и получать от него сведения, документы, необходимые для осуществления переданных полномочий;

2.1.2 Вносить предложения, связанные с реализацией полномочий Муниципального заказчика, в соответствии с настоящим Соглашением;

2.1.3 Учреждение (Предприятие) может иметь иные права при осуществлении переданных полномочий в соответствии с настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации.

2.2 Учреждение (Предприятие) при осуществлении переданных полномочий обязано:

2.2.1 Осуществлять переданные полномочия в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», правовых актов муниципального района «Карымский район», настоящего Соглашения;

2.2.2 Обеспечить целевое и эффективное расходование бюджетных средств;

2.2.3 Осуществлять права и обязанности, установленные для получателя бюджетных средств муниципального района «Карымский район»;

2.2.4. Незамедлительно информировать Муниципального заказчика о расторжении или изменении заключенных в соответствии с настоящим Соглашением муниципальных контрактов, в том числе об изменении цены заключенных контрактов, влекущем изменение потребности в бюджетных инвестициях;

2.2.5. Вести претензионную работу в отношении поставщиков, подрядчиков, исполнителей, информировать Муниципального заказчика о ее результатах;

2.2.6. Денежные средства в результате применения мер гражданско-правовой ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств исполнителя муниципального контракта зачислять в доход бюджета муниципального района «Карымский район»;

2.2.7. Вести бюджетный учет, составлять и представлять бюджетную отчетность Муниципальному заказчику в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для получателей бюджетных средств;

2.2.8. Обеспечить учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ на Объекте, поставленных товаров и услуг;

2.2.9. Распределять фактические затраты по Объекту по уровням бюджетов бюджетной системы Российской Федерации пропорционально долям софинансирования за счет средств соответствующих бюджетов;

2.2.10. Представлять по требованию Муниципального заказчика информацию, связанную с выполнением Учреждением (Предприятием) обязательств по настоящему Соглашению (в том числе информацию о заключенных муниципальных контрактах, сведения об объемах выполненных на Объекте работ с приложением подтверждающих документов) в сроки и по формам, установленным Муниципальным заказчиком;

2.2.11. После завершения работ на Объекте сформировать и представить Муниципальному заказчику документы, необходимые для получения в установленном порядке разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи Объекта в казну муниципального района «Карымский район», а также для закрепления Объекта в установленном порядке на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за Учреждением (Предприятием) с последующим увеличением стоимости основных средств (уставного фонда) Учреждения (Предприятия).

2.3 Муниципальный заказчик имеет право:

2.3.1 Запрашивать и получать в установленном порядке от Учреждения (Предприятия) документы и иную информацию, связанную с осуществлением переданных полномочий Муниципального заказчика;

2.3.2 Проводить проверки соблюдения Учреждением (Предприятием) условий, установленных настоящим Соглашением;

2.3.3 Расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке в случае:

* признания утратившим силу (внесения изменений) муниципального правового акта муниципального района «Карымский район» об осуществлении капитальных вложений в Объект;
* неисполнения (ненадлежащего исполнения) Учреждением (Предприятием) условий настоящего Соглашения.

2.3.4 Муниципальный заказчик может иметь иные права,

предусмотренные законодательством Российской Федерации, в рамках исполнения настоящего Соглашения.

2.4 Муниципальный заказчик обязан:

2.4.1 Согласовать разработанную Учреждением (Предприятием) конкурсную документацию в течение 5 рабочих дней с даты ее представления;

2.4.2 После завершения в соответствии с заключенными муниципальными контрактами работ на Объекте и передачи Учреждением (Предприятием) Муниципальному заказчику необходимой документации получить в установленном порядке разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию;

2.4.3 После ввода Объекта в эксплуатацию обеспечить закрепление Объекта в установленном порядке за Учреждением (Предприятием) на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) с последующим увеличением стоимости основных средств (уставного фонда) Учреждения (Предприятия) либо обеспечить передачу Объекта в состав муниципальной казны;

2.4.4 Выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации для реализации настоящего Соглашения.

1. Ответственность сторон

3.1. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Учреждение (Предприятие) несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. В случае ненадлежащего исполнения Учреждением (Предприятием) настоящего Соглашения, Соглашение может быть расторгнуто Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с уведомлением Учреждения (Предприятия) в письменном виде не позднее чем за 10 календарных дней до даты расторжения Соглашения.

1. Срок действия соглашения

4.1. Соглашение заключено сроком на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лет (срок реализации Объекта), вступает в силу с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по данному Соглашению.

1. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.

5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального района «Карымский район».

1. Реквизиты и подписи Сторон

\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к Порядку осуществления капитальных  вложений в объекты муниципальной  собственности муниципального района  «Карымский район» за счет  средств местного бюджета |

**Примерная форма**

**соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности муниципального района «Карымский район»**

п. Карымское «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование структурного подразделения администрации муниципального района «Карымский район», осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения или права собственника имущества муниципального унитарного предприятия)

* лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Положение, иной документ, подтверждающий полномочия

представителя, его реквизиты),

именуемый в дальнейшем «Учредитель», с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия)

* лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Устав, иной документ, подтверждающий полномочия представителя,

его реквизиты),

именуемый в дальнейшем «Учреждение (Предприятие)», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления администрации муниципального района «Карымский район» от \_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_ «Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального района «Карымский район» за счет средств местного бюджета» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению (Предприятию) денежных средств из бюджета муниципального района «Карымский район» в форме субсидии в соответствии с Решением о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности муниципального района «Карымский район» (далее - Решением).

1.2 Целью предоставления субсидии является\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

указывается наименование объекта, направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение недвижимого имущества)

мощностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(указывается мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу, или основные технико-экономические характеристики объекта в соответствии с Решением)

в соответствии с проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года, утвержденной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_с последующим увеличением стоимости основных средств (уставного фонда) Учреждения (Предприятия), закрепленных на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за Учреждением (Предприятием).

1.3 Срок\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

строительства (реконструкции, технического перевооружения) или приобретения объекта недвижимого имущества

1.4 Стоимость объекта (сметная или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо приобретения объекта недвижимого имущества) в ценах соответствующих лет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб., соответствии с Решением в том числе на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий для подготовки такой проектной документации (или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Общий объем капитальных вложений в объект за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. в соответствии с Решением.

Объем субсидии на осуществление капитальных вложений в объект в соответствии с Решением составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., в том числе с разбивкой по годам реализации Объекта на \_\_\_\_\_\_\_\_ год и плановый период \_\_\_\_\_\_ годов и источникам поступления средств:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **20\_\_г.** | **20\_\_г.** | **20\_\_г.** |
| средства федерального бюджета, в том числе на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий для подготовки такой проектной документации (или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации) |  |  |  |
| средства краевого бюджета, том числе на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий для подготовки такой проектной документации (или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации) |  |  |  |
| средства местного бюджета, том числе на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий для подготовки такой проектной документации (или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации) |  |  |  |

1. Условия и порядок перечисления Субсидии

2.1 Условием предоставления Учредителем субсидии является софинансирование Учреждением (Предприятием) капитальных вложений в Объект за счет собственных средств в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (в случае, если софинансирование предусмотрено Решением, или указываются иные условия предоставления субсидии).

2.2 Субсидия перечисляется:

* авансовым платежом в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (в случае, если авансирование предусмотрено);
* за фактически выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары.

2.3 Перечисление субсидии осуществляется на основании:

* заявки на перечисление субсидии.

2.4 Учредитель в течение \_\_\_\_ дней с момента представления Учреждением (Предприятием) заявки на перечисление субсидии, обеспечивает перечисление средств на отдельный лицевой счет Учреждения (Предприятия), открытый в установленном порядке в органах Федерального казначейства.

3. Права и обязанности Сторон, порядок

их взаимодействия при реализации Соглашения

3.1 Учредитель обязуется:

3.1.1 Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением (Предприятием) условий предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением;

3.1.2 Рассматривать предложения Учреждения (Предприятия) по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений;

3.1.3 Доводить Учреждению (Предприятию) информацию о порядке и сроках представления отчетности об использовании субсидии, а также документов, необходимых для подтверждения потребности в направлении на те же цели остатка не использованной на начало очередного финансового года ранее перечисленной субсидии.

3.2 Учредитель имеет право:

3.2.1 Проводить проверки соблюдения Учреждением (Предприятием) условий, установленных настоящим Соглашением;

3.2.2 Приостанавливать предоставление субсидии либо сокращать объем предоставляемой субсидии в связи с нарушением Учреждением (Предприятием) условия о софинансировании капитальных вложений в Объект за счет собственных средств (если указанное условие предусмотрено Решением и настоящим Соглашением);

3.2.3 Запрашивать у Учреждения (Предприятия) документы и материалы по вопросам реализации настоящего Соглашения;

3.2.4 Направлять Учреждению (Предприятию) письменное требование о возврате в бюджет муниципального района «Карымский район» средств, предоставленных в рамках настоящего Соглашения, в случае установления по результатам проверок фактов нарушения Учреждением (Предприятием) целей и условий, определенных Соглашением;

3.2.5 Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением (Предприятием) при использовании субсидий положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

3.3. Учреждение (Предприятие) обязано:

3.3.1 Осуществлять использование субсидии в соответствии с целями и условиями, установленными настоящим Соглашением;

3.3.2 Соблюдать положения, установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, при использовании субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения;

3.3.3 Включить в договоры, заключенные в целях проектирования, строительства (реконструкции, технического перевооружения) и (или) приобретения Объекта, подлежащие оплате за счет предусмотренной настоящим Соглашением субсидии, условие о возможности изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения Учредителю ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

3.3.4 Представлять отчетность об использовании субсидии в порядке и сроки, установленные Учредителем (могут быть указаны конкретный порядок, сроки и формы отчетности);

3.3.5 Обеспечить возврат в бюджет муниципального района «Карымский район» средств субсидии в случаях и объемах, установленных настоящим Соглашением;

3.3.6 Представить по требованию Учредителя данные бухгалтерского учета, связанные с использованием субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения;

3.3.7 Получить в установленном порядке либо организовать получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (с представлением документов на ввод в эксплуатацию Учредителю);

3.3.8 Незамедлительно информировать Учредителя об изменении условий, влекущих уменьшение (увеличение) потребности Учреждения (Предприятия) в субсидии;

3.3.9 Осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания Объекта после ввода его в эксплуатацию, без использования на эти цели средств бюджета муниципального района «Карымский район».

Осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания Объекта после ввода его в эксплуатацию, за счет средств, предоставляемых из бюджета муниципального района «Карымский район», в объеме, не превышающем размер соответствующих нормативных затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

3.4.10 Перечислить в бюджет муниципального района «Карымский район» денежные средства, поступившие Учреждению (Предприятию) в результате применения мер гражданско-правовой ответственности к исполнителю договора, заключенного в целях проектирования, строительства (реконструкции, технического перевооружения) и (или) приобретения Объекта, в размере, пропорциональном доле предоставленной субсидии в общем объеме капитальных вложений в объект.

3.5 Учреждение (Предприятие) имеет право:

3.5.1 Обращаться к Учредителю с предложением об увеличении (уменьшении) размера субсидии в случае возникновения объективных обстоятельств, повлекших изменение потребности в субсидии;

3.5.2 Запрашивать у Учредителя и получать информацию по вопросам реализации настоящего Соглашения.

1. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Учреждение (Предприятие) несет ответственность за несоблюдение целей и условий предоставления субсидий, установленных настоящим Соглашением.

4.3. Стороны Соглашения освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

1. Порядок возврата субсидии

5.1. Возврату в бюджет муниципального района «Карымский район» подлежат:

* суммы, использованные Учреждением (Предприятием) с нарушением установленных по результатам проверок целей и условий, определенных Соглашением;
* средства в объеме остатка не использованной Учреждением (Предприятием) на начало очередного финансового года ранее перечисленной субсидии при отсутствии решения Учредителя о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии, принятого в порядке, установленном администрацией муниципального района «Карымский район».

5.2. Возврат средств, указанных в пункте 5.1 Соглашения, осуществляется Учреждением (Предприятием) на основании требования Учредителя о возврате субсидии, содержащего сумму, сроки, коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены средства.

5.3. В случае невозврата в установленный срок средств, указанных в пункте 5.1 Соглашения, субсидия подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1. Случаи и порядок внесения изменений в Соглашение, досрочного расторжения Соглашения

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Внесение изменений в Соглашение осуществляется в случаях:

6.2.1. Изменения законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов муниципального района «Карымский район», регулирующих предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в том числе:

* внесения изменений в Решение;
* уменьшения в установленном порядке Учредителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

6.2.2. Изменения реквизитов Сторон;

6.2.3. В иных случаях в соответствии с действующим законодательством.

6.3. В случае уменьшения в установленном порядке Учредителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии Учредитель не позднее 15 рабочих дней со дня такого уменьшения направляет Учреждению (Предприятию) дополнение к настоящему Соглашению, которое подлежит подписанию Учреждением (Предприятием) в течение 3 рабочих дней с момента его получения.

При этом Учреждение (Предприятие) обеспечивает согласование с подрядчиками и (или) исполнителями (поставщиками) новых условий договоров, заключенных в целях проектирования, строительства (реконструкции, технического перевооружения) и (или) приобретения Объекта, подлежащих оплате за счет предусмотренной настоящим Соглашением субсидии, в части размера, сроков оплаты и (или) объема работ (товаров, услуг).

6.4. Настоящее Соглашение подлежит досрочному расторжению в случае принятия муниципального правового акта администрации муниципального района «Карымский район» о внесении изменений в Решение в части изменения способа финансового обеспечения осуществления капитальных вложений в объект либо об отмене ранее принятого Решения.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Стороны совместно разрабатывают мероприятия по завершению выполнения либо расторжению договоров, заключенных в целях осуществления капитальных вложений по Объекту.

1. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года, а в части возврата субсидии в бюджет муниципального района «Карымский район» - до полного исполнения Сторонами обязательств.

7.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

1. Реквизиты и подписи Сторон

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_