**Ад­ми­ни­ст­ра­ция муниципального района**

**«Ка­рым­ский рай­он»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 от « 15 » ноября 2018г. №365

Об утверждении Плана мероприятий по

реализации стратегии социально-экономического

развития муниципального района «Карымский район»

на период до 2030 года

         Во исполнение Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета муниципального района «Карымский район»  от 15.10.2015 № 256 «О порядке разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» на период до 2030 года, осуществления мониторинга и контроля его реализации», руководствуясь статьёй 25 Устава муниципального района «Карымский район», **п о с т а н о в л я ет:**

  1.Утвердить План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» на период до 2030 года (далее- План мероприятий) (прилагается);

2. Органам местного самоуправления муниципального района «Карымский район» и заинтересованным участникам стратегического планирования осуществлять мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий в части их компетенции;

3. Отделу экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» ежегодно, в с рок до 30 апреля года, следующего за отчётным, представляет в Совет муниципального района «Карымский район» сводный отчёт о ходе реализации Плана мероприятий, подготовленный на основе комплексной оценке исполнения мероприятий.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой;

6. Настоящее постановление вступает  в силу после его официального опубликования;

          7.Настоящее постановление  опубликовать в районной газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте  администрации муниципального района «Карымский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://карымское.рф

И.о.главы муниципального района

«Карымский район»                  О.А.Павлов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района

«Карымский район»

№ 365 от «15» ноября 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стратегическая цель | Ожидаемые результаты реализации стратегической цели | | | | |
| 2018 год (факт) | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| **1.** | **Стратегическая цель – повышение качества жизни, за счет наращивания экономического потенциала территории.** | | | | | |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб. | 1041,3 | 1606,0 | 1749,0 | 1880,0 | 2110,5 |
|  | Среднемесячные доходы на душу населения, тыс. руб. | 9,82 | 10,46 | 10,98 | 13,79 | 17,45 |
|  | Оборот розничной торговли, общественного питания, объем платных услуг населению по всем секторам реализации, млн. руб.:  - оборот розничной торговли;  - оборот общественного питания;  - объем платных услуг населению | 1612,8  73,2  886,3 | 1712,6  77,5  899,1 | 1847,0  82,1  1007,2 | 2508,9  109,3  1390,2 | 3485,8  150,5  1968,0 |
|  | Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций, тыс. руб. | 40,3 | 42,5 | 43,2 | 53,5 | 67,3 |
| **1.1.** | **Задача 1.. Содействие развитию промышленности в муниципальном районе «Карымский район»** | | | | | |
|  | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1.1.1. | Содействие развитию промышленного производства на территории района в рамках реализации Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» | Отдел экономики и инвестиционной политики, комитет по управлению имуществом, градостроительной деятельности и земельным вопросам администрации муниципального района «Карымский район» | | | | |
| 1.1.2. | Обеспечение открытости и прозрачности деятельности администрации муниципального района «Карымский район» в инвестиционной сфере, в том числе путем информационного обеспечения процесса привлечения инвестиций, создания баз данных о свободных инвестиционных площадках и реализуемых инвестпроектах, публикация актуального инвестиционного паспорта района. | Отдел экономики и инвестиционной политики, комитет по управлению имуществом, градостроительной деятельности и земельным вопросам администрации муниципального района «Карымский район» | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1.3. | Реализация мер по повышению качества муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых в рамках переданных государственных полномочий, в целях повышения уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | Отраслевые подразделения администрации муниципального района «Карымский район» |
| 1.1.4. | Взаимодействие с Министерством экономического развития Забайкальского края в рамках сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района «Карымский район» | Отдел экономики и инвестиционной политики, комитет по управлению имуществом, градостроительной деятельности и земельным вопросам администрации муниципального района «Карымский район» |
| 1.1.5. | Создание комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности, в том числе за счет сокращения сроков предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Отдел экономики и инвестиционной политики, комитет по управлению имуществом, градостроительной деятельности и земельным вопросам администрации муниципального района «Карымский район» |
| 1.1.6. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов с целью предотвращения избыточного регулирования и возникновения административных барьеров, препятствующих осуществлению предпринимательской и инвестиционной деятельности | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» |
| 1.1.7. | Предоставление преимуществ при осуществлении закупок субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с действующим законодательством | Отраслевые подразделения администрации муниципального района «Карымский район», муниципальные казенные учреждения, муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1.8. | Оказание содействия развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет предоставления финансовой, имущественной и информационно-консультативной поддержки, в соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Карымский район» | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» |
| 1.1.9. | Формирование системы информационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности. Проведение обучающих мероприятий (семинары, круглые столы и др.) по вопросам предпринимательской деятельности | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» |
| 1.1.10. | Актуализация перечня недвижимого муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет по управлению имуществом, градостроительной деятельности и земельным вопросам администрации муниципального района «Карымский район» |
| 1.1.11. | Оказание содействия местным производителям сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров в рамках заключенных соглашений между администрацией муниципального района и Министерством сельского хозяйства Забайкальского края, в том числе за счет организации ярмарок | Отдел сельского хозяйства администрации муниципального района «Карымский район» |
| 1.1.12. | Содействие развитию социального партнерства и коллективно-договорных отношений | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.13. | | Реализация мер по улучшению условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях района | | | | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.** | | **Задача 2 Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам, развитие активного диалога с гражданским сообществом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | Определение числа граждан, особо нуждающихся в социальной защите, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» | | | | Карымский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | | Проведение мониторинга ситуации на рынке труда | | | | Карымский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. | | Взаимодействие с координационным Советом организаций профсоюзов и работодателей Карымского района в рамках заключенного трехстороннего соглашения | | | | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район», заместитель руководителя по социальным вопросам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3.** | | **Задача 3 Повышение эффективности управления - обеспечение устойчивости бюджетной системы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | | Разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам установления, изменения местных налогов | | | | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2. | | Участие в мероприятиях по проведению кадастровой оценки объектов недвижимости и земельных участков | | | | Комитет по управлению имуществом, градостроительной деятельности и земельным вопросам администрации муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3. | | Обеспечение полной и своевременной передачи сведений в Федеральную информационную адресную систему, формирования адресно-векторного плана с целью актуализации налоговой базы по имущественным налогам | | | | Администрации городских и сельских поселений муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4. | | Развитие программно-целевого метода планирования бюджетных расходов в целях повышения эффективности расходования средств бюджета, повышение доли расходов бюджета муниципального района «»Карымский район», осуществляемых программно-целевым методом до уровня 90% | | | | Комитет по финансам муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.5. | | Повышение эффективности бюджетных расходов, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов социально-экономического развития района | | | | Отраслевые подразделения администрации муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.6. | | Привлечение средств федерального и краевого бюджетов и финансовых средств институтов развития Российской Федерации за счет участия в реализации федеральных целевых программ и государственных программ Российской Федерации и Забайкальского края на условиях софинансирования | | | | Отраслевые подразделения администрации муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.7.. | | Повышение качества управления муниципальными финансами и мотивации руководителей отраслевых (функциональных) подразделений администрации муниципального района «Карымский район» к повышению эффективности их работы | | | | Комитет по финансам, отраслевые подразделения администрации муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.8. | | Подготовка и реализация Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального района «Карымский район» | | | | Комитет по финансам, отраслевые подразделения администрации муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | | **Стратегическая цель – обеспечить устойчивое инвестиционное развитие муниципального района «Карымский район» и достичь качественных и количественных показателей, предусмотренных Стратегией, в установленные сроки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям, млн. руб. | | | | 1095,2 | | | 6280,1 | | | | | | 1933,25 | | | | | | | 2548,1 | | | 3520,4 | |
| **2.1.** | | **Задача4. Обеспечить благоприятную среду для развития предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности территории** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | Внедрение лучших муниципальных практик в сфере создания благоприятных условий для бизнеса и привлечения частных инвестиций | | | | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2. | | Внедрение механизмов муниципально-частного партнерства при реализации социально-направленных и инфраструктурных проектов | | | | Комитет по управлению имуществом, градостроительной деятельности и земельным вопросам администрации муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. | | Обучение, повышение квалификации специалистов администрации муниципального района «Карымский район» в сфере муниципально-частного партнерства | | | | Отраслевые подразделения администрации муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.** | | **Оптимизация административных процедур** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | | Увеличение количества муниципальных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах, и востребованных субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности | | | | Комитет по управлению имуществом, градостроительной деятельности и земельным вопросам администрации муниципального района «Карымский район», администрация муниципального района «Карымский район», администрации городских поселений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2. | | Взаимодействие с Правительством Забайкальского края по развитию механизмов предоставления муниципальных услуг в электронном виде | | | | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3. | | Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности | | | | Комитет по управлению имуществом, градостроительной деятельности и земельным вопросам администрации муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.** | | **Улучшение демографической ситуации в муниципальном районе «Карымский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | Проведение конкурсов, акций, праздничных мероприятий, направленных на укрепление семейных отношений и традиций, формирование у учащихся осознанного принятия ценностей семейной жизни | | | | Комитет образования и отдел культуры администрации муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2. | | Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктурой | | | | Городские поселения муниципального района «Карымский район» Комитет по управлению имуществом, градостроительной деятельности и земельным вопросам администрации муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.** | | **Стратегическая цель – развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры и достижение качественных и количественных показателей, предусмотренных Стратегией в установленные сроки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Протяженность реконструированных тепловых сетей в двухтрубном измерении, тыс. п. м | | | | 10,7 | | | 10,3 | | | | | | 10,3 | | | | | | | 11,6 | | | 11,3 | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | |
|  | | Уменьшение потерь в тепловых сетях (до показателя), % | | | | 2,0 | | | 2,3 | | | | | | 2,6 | | | | | | | 2,6 | | | 2,6 | |
|  | | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | | | | 25,6 | | | 39,0 | | | | | | 39,3 | | | | | | | 50,3 | | | 50,0 | |
|  | | Ремонт и замена коммунального оборудования с истекшим нормативным сроком эксплуатации | | | | 34,3 | | | 48,0 | | | | | | 48,3 | | | | | | | 61,0 | | | 61,0 | |
| **4.2.** | | **Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Городское поселение «Карымское» | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |
| 4.2.1. | | Капитальный ремонт теплотрассы ул.Читинская | | | | Отремонтировано 160,6 м. | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | - | |
| 4.2.2. | | Капитальный ремонт КНС ул.Красноармейская | | | | Отремонтировано 170м. | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | - | |
| 4.2.3. | | Капитальный ремонт участка теплотрассы ул.Верхняя | | | | Отремонтировано 100м. | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | - | |
| 4.2.4. | | Капитальный ремонт КНС ул.Погодаева | | | | Отремонтировано 80м. | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | - | |
| 4.2.5. | | Приобретение котлов центральной котельной | | | | - | | | | 4шт. | | | | | | - | | | | | | | - | | - | |
| 4.2.6. | | Капитальный ремонт водонапорных башен по ул.Нижняя, Асеева, Бугровая, Заводская | | | | - | | | | 1шт. | | | | | | 3шт. | | | | | | | - | | - | |
|  | | Городское поселение «Дарасунское» | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |
| 4.2.7. | | Ремонт котельной с установкой 2-х котлов по ул.Лазо 47 | | | | 1567,65 тыс.руб. | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | - | |
| 4.2.8. | | Капитальный ремонт участка водовода и теплосетей от ТК-29 до ТК-35 | | | | 1002,75 тыс.руб. | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | - | |
| 4.2.9. | | Ремонт тепловых и водопроводных сетей на участке от ТП1 до ТК-31а | | | | 3662,3 тыс.руб. | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | - | |
| 4.2.10. | | Капитальный ремонт участка водовода и теплосетей от ТП1 до ТК28 | | | | - | | | | 5000,0тыс.руб. | | | | | | - | | | | | | | - | | - | |
| 4.2.11. | | Ремонт участка канализационного коллектора по ул.Калинина | | | | - | | | | 501,1 тыс.руб. | | | | | | - | | | | | | | - | | - | |
| 4.2.12. | | Устройство водонасосной станции 2 подъема с накопительным баком по ул.Лазо, 47 | | | | - | | | | 718,8 тыс.руб. | | | | | | - | | | | | | | - | | - | |
| 4.2.13. | | Капитальный ремонт (замена) придомовых сетей теплоснабжения, водоснабжения от тепловых пунктов до узла ввода, включая водные задвижки по МКД | | | | - | | | | - | | | | | | 2000,0 тыс.руб. | | | | | | | 2000,0 тыс.руб. | | 2000,0 тыс.руб. | |
| 4.2.14. | | Капитальный ремонт (замена) участка придомовой сети водоотведения по всем МКД | | | | - | | | | - | | | | | | 1500,0 тыс.руб. | | | | | | | 1500,0 тыс.руб. | | 1500,0 тыс.руб. | |
|  | | Городское поселение «Курорт-Дарасунское» | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |
| 4.2.15. | | Ремонт тепловых сетей (м.) | | | | Отремонтировано 270 | | | | будет отремонтировано 250 | | | | | | будет отремонтировано 250 | | | | | | | будет отремонтировано 1250 | | будет отремонтировано 1250 | |
| 4.2.16. | | Ремонт сетей водопровода (м.) | | | | Отремонтировано 270 | | | | будет отремонтировано 300 | | | | | | будет отремонтировано 300 | | | | | | | будет отремонтировано 500 | | будет отремонтировано 500 | |
| 4.2.17. | | Ремонт котельной с установкой котлов | | | | Установлено 2 котла | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | - | |
| **4.3.** | | **Задача 5. Повышение энергоэффективности и энергосбережения коммунальной инфраструктуры, объектов муниципальной собственности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. | | Установка узлов учета тепловой энергии в муниципальных образовательных учреждениях (%) | | | | 22,5 | | | | | 25 | | | | | | 40 | | | | 60 | | | | | 100 |
| 4.3.2. | | Замена осветительных приборов на энергосберегающие лампы в муниципальных образовательных учреждениях (%) | | | | 25 | | | | | 30 | | | | | | 40 | | | | 70 | | | | | 100 |
| 4.3.3. | | Установка пластиковых стеклопакетов в муниципальных образовательных учреждениях (%) | | | | 20 | | | | | 25 | | | | | | 30 | | | | 60 | | | | | 90 |
| **4.4.** | | **Развитие системы управления многоквартирными домами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1. | | Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, в том числе:   * проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с краткосрочным планом реализации на территории городских поселений, участие в краевой программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; | | | | Проведены капитальные ремонты: в городском поселении «Карымское» в 6 жилых домах; в городском поселении «Курорт-Дарасунское» проведен в 1 жилом доме; в городском поселении «Дарасунское» в 3 жилых домах | | | в городском поселении «Карымское» в 4 жилых домах; в городском поселении «Курорт-Дарасунское» в 1 жилом доме; в городском поселении «Дарасунское» в 4 жилых домах | | | | | | в городском поселении «Курорт-Дарасунское» в 1 жилом доме; в городском поселении «Дарасунское» в 6 жилых домах | | | | | | В городском поселении «Дарасунское» в 12 жилых домах | | | | В городском поселении «Дарасунское» в 12 жилых домах | |
| 4.4.2. | | Повышение уровня квалификации и информированности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, и граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | | Размещение на официальных сайтах поселений информации для управляющих компаний и жителей; доведения до граждан информации путем расклейки объявлений с привлечение управляющих компаний; проведение общих собраний жителей многоквартирных домов | | | Размещение на официальных сайтах поселений информации для управляющих компаний и жителей; доведения до граждан информации путем расклейки объявлений с привлечение управляющих компаний; проведение общих собраний жителей многоквартирных домов | | | | | | Размещение на официальных сайтах поселений информации для управляющих компаний и жителей; доведения до граждан информации путем расклейки объявлений с привлечение управляющих компаний; проведение общих собраний жителей многоквартирных домов | | | | | | Размещение на официальных сайтах поселений информации для управляющих компаний и жителей; доведения до граждан информации путем расклейки объявлений с привлечение управляющих компаний; проведение общих собраний жителей многоквартирных домов | | | | Размещение на официальных сайтах поселений информации для управляющих компаний и жителей; доведения до граждан информации путем расклейки объявлений с привлечение управляющих компаний; проведение общих собраний жителей многоквартирных домов | |
| **5.4.** | | **Задача 6 Обеспечение санитарной и эпидемиологической безопасности муниципального района «Карымский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1. | | Принятие мер, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок на территории района | | | | Администрации сельских и городских поселений муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Срок исполнения** | **Объемы и источники финансирования, тыс. рублей** | **Ожидаемый результат** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ответственные исполнители** | | |
| **Наименование показателя, единица измерения** | | **1 этап** | | | | | | **…** | | | | | **Последний этап** | | | | | |
| **2018** | **2019** | | | | **2020** | **2025** | | | | |  | **2030** | | | | |
| **Цель 1** Создание условий для эффективного управления финансами муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1** Совершенствование нормативного правового регулирования бюджетного процесса в муниципальном районе «Карымский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в муниципальном районе «Карымский район» | | **2018-2020** | **Не требуется** |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | **Комитет по финансам муниципального района «Карымский район»** | | |
| **Задача 2** Совершенствование процедур составления и организации исполнения районного бюджета, своевременное и качественное составление отчетности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | | **2018-2020** | **Не требуется** |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | **Комитет по финансам муниципального района «Карымский район»** | | |
| 6.2. | Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности | | **2018-2020** | **Не требуется** |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | **Комитет по финансам муниципального района «Карымский район»** | | |
| **Задача 3** Создание резервов на исполнение расходных обязательств района, обеспечение стабильного функционирования резервного фонда администрации муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Управление резервным фондом администрации муниципального района «Карымский район»; | | **2018-2020** | **Не требуется** |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | **Комитет по финансам муниципального района «Карымский район»** | | |
| **Задача 4** Эффективное управление муниципальным долгом муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Управление муниципальным долгом муниципального района «Карымский район» | | **2018-2020** | **13,5** | **тыс.рублей** | | **5,4** | **4,0** | | | | **4,1** | |  | | | |  | |  | | | | **Комитет по финансам муниципального района «Карымский район»** | | |
| **Задача 5** Повышение эффективности внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5. | Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля | | **2018-2020** | **Не требуется** |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | **Комитет по финансам муниципального района «Карымский район»** | | |
| **Задача 6** Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в муниципальном районе «Карымский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6. | Обеспечение информации о бюджетном процессе муниципального района «Карымский район» | | **2018-2020** | **Не требуется** |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | **Комитет по финансам муниципального района «Карымский район»** | | |
| **Цель 2** Создание условий для устойчивого исполнения расходных полномочий органов местного самоуправления и повышения качества управления финансами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача1** Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов поселениям Карымского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7. | Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Карымского района | | **2018-2020** | **Не требуется** |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | **Комитет по финансам муниципального района «Карымский район»** | | |
| **Задача2** Сокращение дифференциации поселений Карымского района на уровне их бюджетной обеспеченности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8. | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Карымского района | | **2018-2020** | **68318,4** | **тыс.рублей** | | **22772,8**  **4445,7** | **22772,8** | | | | **22772,8** | |  | | | |  | |  | | | | **Комитет по финансам муниципального района «Карымский район»** | | |
| 6.9. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений района | | **2018-2020** | **4445,7** | **Комитет по финансам муниципального района «Карымский район»** | | |
| **Задача3** Повышение эффективности управления муниципальными финансами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10. | Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | | **2018-2020** | **Не требуется** |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | **Комитет по финансам муниципального района «Карымский район»** | | |
| **Цель 3** Создание условий для эффективного использования органами местного самоуправления переданных полномочий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача1** Финансовое обеспечение полномочий, переданных городским и сельским поселениям Карымского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11. | Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района на осуществление переданных полномочий | | **2018-2020** | **5912,1** | **тыс.рублей** | | **5912,1** |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | **Комитет по финансам муниципального района «Карымский район»** | | |
| **Цель 4** Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района на 2017-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача1** Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района на 2017-2020 годы», эффективное выполнение полномочий (функций) Комитетом по финансам муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12. | Финансовое обеспечение деятельности Комитета по финансам муниципального района «Карымский район» | | **2018-2020** | **23487,0** | **тыс.рублей** | | **8699,6**  **12407,3** | **7482,2**  **11273,1** | | | | **7305,2**  **11131,4** | |  | | | |  | |  | | | | **Комитет по финансам муниципального района «Карымский район»** | | |
| 6.13. | Осуществление деятельности по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и материально-технического обеспечения МКУ ЦБО и МТО | | **2018-2020** | **34811,8** | **Комитет по финансам муниципального района «Карымский район»** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Объемы и источники финансирования, тыс. руб.** | **Ожидаемый результат** | | | | | | | **Ответственные лица** |
| **1 этап** | | | | **…..** | **Последний этап** | |
| **Наименование показателя, ед. измер.** | **2018** | **2019** | **2020** | **2025** | **2030** | |  |
| **7. «Управление муниципальным имуществом»** | | | | | | | | | | | |
| **7.1.** | **Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности** | | | | | | | | | | |
| 7.1.1. |  |  | 100.0 тыс.руб. | Доля объектов, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального района, по отношению к общему количеству объектов учтенных в реестре муниципального имущества | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | |  |
| 7.1.2 |  |  |  | Процент увеличения доходов от сдачи в аренду муниципального имущества за счет проведения оценки рыночной стоимости объектов недвижимости муниципальной собственности | 20% | На процент рефинансирования ставки ЦБ России | На процент рефинансирования ставки ЦБ России | На процент рефинансирования ставки ЦБ России | На процент рефинансирования ставки ЦБ России | |  |
| 7.1.3. | Содержание и использование имущества казны муниципального района | 2020 | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  | |  |
| 7.1.4. |  |  |  | Снижение расходов на содержание и обслуживание объектов недвижимого имущества казны в % при приватизации, перепрофилировании, передаче объектов муниципальной собственности | 21% | 25% | 45% | 50% | 80% | |  |
| **Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район»** | | | | | | | | | | | |
| **7.2.** | **Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог** | | | | | | | | | | |
| 7.2.1. |  | 2020 | Бюджет муниципального района,  краевой бюджет | Автомобильные дороги общего пользования местного значения МР «Карымский район», в отношении которых проведены дорожные работы по их ремонту и капитальному ремонту, км |  |  |  |  |  | |  |
| 7.2.2. |  | 2020 | Бюджет муниципального района,  краевой бюджет | Автомобильные дороги общего пользования местного значения МР «Карымский район», в отношении которых проведены дорожные работы по их содержанию, км |  |  |  |  |  | |  |
| **«Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности»** | | | | | | | | | | | |
| **7.3.** | **Оказание финансовой поддержки из бюджета Забайкальского края городским и сельским поселениям МР «Карымский район» Забайкальского края в виде субсидий городским и сельским бюджетам поселений на мероприятия по подготовке документов территориального планирования в рамках аналогичных программ** | | | | | | | | | | |
| 7.3.1. |  | 2020 | Краевой бюджет и бюджет сельских поселений | Разработка документов территориального планирования МР «Карымский район» | краевой бюджет 428,3  тыс. руб. | 1000,0 тыс. руб. | 1000,0 тыс. руб. | 500,0 тыс. | 500,0 тыс. | | Комитет по управлению имуществом , земельным вопросам и градостроительной деятельности |
| 7.3.2 |  | 2020 |  | Создание благоприятных условий для развития территорий» | 3 комплекта | 2 комплекта | 1 комплект | 1 комплект | 1 комплект | |
| 7.3.3. | Разработка правил землепользования и застройки сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | Разработка документов территориального планирования МР «Карымский район» | 0,0 | 1000,0 тыс. руб. | 1000,0 тыс. руб. | 1000,0 тыс. руб. | 1000,0 тыс. руб. | |
| 7.3.4. | Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального района «Карымский район» |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | Разработка документов территориального планирования МР «Карымский район» | 0,0 | 0,0 | 5973,5 тыс. руб. | 1000,0 тыс. | 1000,0 тыс. руб. | |
| **Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории МР «Карымский район»** | | | | | | | | | | | |
| **7.4.** | **Оборудование социально значимых объектов социальной инфраструктуры находящихся на территории МР «Карымский район», с целью обеспечения доступности для инвалидов в помещениях к зданиям»** | | | | | | | | | | |
| 7.4.1 |  |  |  | Количество административных зданий МР «Карымский район». где необходимо проведение работ по обеспечению их доступности для людей с ограниченными возможностями» | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет 800,0 тыс. руб. бюджет поселений  200,0 тыс. руб. | Краевой 400,0 тыс.  300,0 тыс. поселения | Краевой 400,0 тыс.  300,0 тыс. поселения | |  |
| 7.4.2. |  |  |  | Количество культурно-досуговых и спортивных центров МР «Карымский район» где необходимо проведение работ по обеспечению их доступности для людей с ограниченными возможностями | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| **8. Цель: Повышение качества и уровня жизни населения на основе сбалансированного развития отрасли культуры в муниципальном районе «Карымский район»** | | | | | | | | | | | |
| **Задача: Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала жителей муниципального района «Карымский район»** | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | «Организация музейной деятельности в муниципальном районе «Карымский район» | 2018-2030 |  | «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» | 92 | 92 | 92 |  |  | Отдел культуры, молодёжной политики, ФК и спорта | |
|  |  |  |  | «Увеличение посещаемости музея» | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |  |
| 8.2 | «Организация библиотечного обслуживания в муниципальном районе «Карымский район» | 2018-2030 |  | «Прирост доли библиографических записей (по сравнению с предыдущим годом)» | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | «Увеличение доли публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационн-ой сети «Интернет», в общем количестве библиотек муниципального района «Карымский район» | 61 | 61 | 61 |  |  |
| 8.3. | «Содействие деятельности культурно-досуговых учреждений на территории муниципального района | 2018-2030 |  | «Увеличение количества посещений культурно- досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |  |  | |
|  |  |  |  | «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей» | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  | |
| 8.4. | Совершенствование системы межпоселенческого управления сферой культуры в муниципальном районе «Карымский район» | 2018-2030 |  | «Повышение уровня удовлетворенности жителей Карымского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | 90 | 90 | 90 |  |  |  | |
| **Цель: Повышение эффективности реализации молодёжной политики в интересах социально-экономического развития муниципального района «Карымский район»** | | | | | | | | | | | |
| **Задача: Развитие системы социализации и самореализации молодёжи.** | | | | | | | | | | | |
| 8.5. | Развитие системы социализации и самореализации молодёжи | 2018-2030 |  | «Повышение уровня вовлечённости детей и молодёжи муниципального района «Карымский район» в деятельность общественных объединений» | 4 | 8 | 13 |  |  | |  |
| **Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения**  **путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и физической культуры среди населения.** | | | | | | | | | | | |
| 8.6. | Проведение официальных спортивно-массовых мероприятий в муниципальном районе» Карымский район» | 2018-2030 |  | количество занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном районе «Карымский район | 22 | 23 | 24 |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объемы и источники финансирования, тыс.руб. | Ожидаемый результат | | Ответственные исполнители |
| **9. Цель :**  **Реализация в муниципальном районе единой государственной политики в области содействия занятости населения** | | | | | | |
| Задачи:  - обеспечение государственных гарантий в области занятости населения;  - оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг населению и работодателям в сфере содействия занятости и защиты от безработицы, трудовой миграции;  - создание условий для более эффективного регулирования использования рабочей силы;  - развитие эффективной занятости населения, создание условий для снижения безработицы и обеспечения социальной поддержки безработных граждан;  - повышение мобильности рабочей силы и обеспечение регулирования миграционных процессов с учётом потребностей рынка труда. | | | | | | |
| 9.1. | содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников | 2019-2030 | Средства регионального бюджета | Трудоустройство безработных граждан, заполнение свободных вакансий | Карымский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края | |
| 9.2. | организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения | 2019-2030 | Средства регионального бюджета | Мотивация молодых людей к правильному выбору профессионального пути, обеспечение высокого качества профессиональной адаптации выпускников образовательных учреждений на рынке труда, а также снижения уровня безработицы среди молодежи | Карымский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края | |
| 9.3. | профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности | 2019-2030 | Средства регионального бюджета | повышение возможности безработных граждан и незанятого населения в поиске оплачиваемой работы | Карымский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края | |
| 9.4. | психологическая поддержка безработных граждан | 2019-2030 | Средства регионального бюджета | обучение участников навыкам и технике активного поиска работы, укрепление уверенности в себе | Карымский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края | |
| 9.5. | социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 2019-2030 | Средства регионального бюджета | Получение навыков активного, самостоятельного поиска работы | Карымский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края | |
| 9.6. | организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 2019-2030 | Средства регионального бюджета | установление прямых контактов между соискателями рабочих/учебных мест и работодателями/образовательными учреждениями в целях наиболее полного информирования их участников о наличии вакантных рабочих/учебных мест | Карымский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края | |
| 9.7. | организация проведения оплачиваемых общественных работ | 2019-2030 | Средства регионального бюджета | обеспечения временной занятости населения | Карымский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края | |
| 9.8. | организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2019-2030 | Средства регионального бюджета | обеспечения временной занятости населения | Карымский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края | |
| 9.9. | организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2019-2030 | Средства регионального бюджета | создание условий для формирования у подростков позитивных жизненных навыков, приобщение к труду, получение профессиональных знаний, адаптация к трудовой деятельности, профилактика правонарушений | Карымский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края | |
| 9.10. | организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 2019-2030 | Средства регионального бюджета | материальная поддержка, мотивация к труду | Карымский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края | |
| 9.11. | информирование о положении на рынке труда в Карымском муниципальном районе и в Забайкальском крае | 2019-2030 | Средства регионального бюджета | информирование неограниченного круга лиц о положении на рынке труда | Карымский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края | |
| 9.12. | содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | 2019-2030 | Средства регионального бюджета | Оказание финансовой помощи для создания собственного бизнеса с целью трудоустройства | Карымский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Объемы и источники финансирования, тыс. рублей** | | | | | **Ожидаемый результат** | | | | | | | | | **Ответственные исполнители** |
| Наименование показателя, единица измерения | 1 этап | | | … | | Последний этап | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | |  | 2030 | |
| Цель "Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования за счет эффективного использования материально-технических, финансовых и управленческих ресурсов» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 . Обеспечить права граждан на общедоступность дошкольного образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Создание условий для содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях" | 2018 - 2030 | МБ | | | 570383,7 | | Охват детей раннего возраста дошкольным образованием, % | 65 | 70 | 80 | | 90 |  | | 100 | К.С. Евдокимов |
| Доля муниципальных дошкольных учреждений, имеющих бессрочные лицензии на осуществление образовательной деятельности, % | 100 | 100 | 100 | | 100 |  | | 100 |
|  | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений. Проведение капитального, текущего ремонта зданий. Развитие инфраструктуры дошкольного образования |  | МБ | | | 13975,2 | | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов, %  Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых условия образования соответствуют ФГОС, % | 80 | 90 | 95 | | 100 |  | | 100 | К.С. Евдокимов |
| 60 | 70 | 80 | | 90 |  | | 100 |  |
|  | Мероприятие 3. Реализация образовательных программ дошкольного образования |  | КБ | | 884995,2 | | | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате по региону, % | 80 | 90 | 100 | | 100 |  | | 100 | К.С. Евдокимов |
|  | Мероприятие 4. Осуществление государственных полномочий в сфере дошкольного образования» |  | КБ | 14367,3 | | | | Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию государственных полномочий в сфере образования, % | 100 | 100 | 100 | | 100 |  | | 100 | К.С. Евдокимов |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2. Создать в системе начального общего, основного общего, среднего общего образования равные возможности для современного качественного образования и позитивной социализации детей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | МБ | | | | 1171524,9 | Доля школьников, обучающихся в одну смену, % | 80 | 85 | 90 | | 95 |  | | 100 | К.С. Евдокимов |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов, % | 85 | 90 | 95 | | 98 |  | | 100 |
|  | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений |  | МБ | | | | 101499,9 | Доля школьников, обучающихся в современных условиях, % | 85 | 87 | 90 | | 95 |  | | 100 | К.С. Евдокимов |
|  | Мероприятие 3.  Предоставление субвенции на реализацию начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  | КБ | | | | 2395341,9 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по региону, % | 100 | 100 | 100 | | 100 |  | | 100 | К.С. Евдокимов |
| Доля обучающихся по ФГОС, обеспеченных учебниками на 100% | 90 | 100 | 100 | | 100 |  | | 100 |  |
|  | Мероприятие 4.  Осуществление государственных полномочий в сфере начального, основного, среднего общего образования |  | КБ | | | | 34611,6 | Доля охвата горячим бесплатным питанием детей из малоимущих семей в общей численности детей данной категории, % | 85 | 87 | 90 | | 95 |  | | 100 | К.С. Евдокимов |
| Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию государственных полномочий в сфере образования, % | 100 | 100 | 100 | | 100 |  | | 100 |  |
|  | Задача 3 . Обеспечить развитие системы дополнительного образования детей, выявления и поддержки одаренных детей. Создать условия для комплексного развития и воспитания детей. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.  Создание условий для предоставления услуг дополнительного образования в муниципальных учреждениях |  | МБ  КБ | | | | 273197,7  24344,7 | Доля учреждений дополнительного образования, соответствующих современным требованиям к учреждениям дополнительного образования, % | 60 | 70 | 80 | | 100 |  | | 100 | К.С. Евдокимов |
|  |  |  | МБ | | | | 10294,5 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней зарплате учителей в образовательных организациях общего образования в районе, % | 0,7 | 0,8 | 0,9 | | 1 |  | | 1 |  |
|  | Мероприятие 2.  Организация и проведение олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований, фестивалей. |  |  | | | |  | Удельный вес победителей и призеров мероприятий муниципального, регионального, федерального уровней от общего количества их участников | 10 | 15 | 18 | | 20 |  | | 25 | К.С. Евдокимов |
| Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней | 70 | 75 | 80 | | 85 |  | | 90 |  |
| Задача 4. Обеспечить организационно-финансовые условия развития системы образования района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.  Обеспечение деятельности структурных подразделений Комитета образования |  | МБ | | | | 125200,8 | Доля просроченной задолженности по заработной плате сотрудникам из-за несвоевременного получения денежных средств в общем объеме просроченной задолженности по заработной плате муниципальных учреждений  Отсутствие задолженности по платежам в бюджет различных уровней и просроченной бюджетной задолженности | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | | 0 | К.С. Евдокимов |
|  | Мероприятие 2. Приобретение материальных запасов и оказание услуг |  | МБ | | | | 1467,0 | Среднее значение доли обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков (в общем числе обращений). | 100 | 100 | 100 | | 100 |  | | 100 | К.С. Евдокимов |