Контрольно-счетная палата муниципального района «Карымский район»

Забайкальский край  пгт. Карымское ул.Верхняя д.35 тел.3-33-82 эл.адрес: kspkarimskoe@mail.ru

____________________________________________________________________________________________

Отчёт

по проверке использования средств субсидий, переданных бюджетам городских и сельских поселений Карымского района за счет средств дорожного фонда муниципального района «Карымский район»

за 2019 год

п. Карымское                                                                             «24» апреля 2020г.

На основании плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального района «Карымский район» проведена проверка расходования субсидий из средств дорожного фонда муниципального района «Карымский район», переданных бюджетам  городских и сельских поселений муниципального района «Карымский район».

Цель проверки: законность, результативность использования средств бюджета муниципального дорожного фонда, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района «Карымский район» в соответствии с соглашениями (СП «Тыргетуйско», СП «Нарын Талачинское», ГП «Дарасунское» и ГП «Карымское» за 2019 год.

Проверка проведена председателем Контрольно-счетной палаты О.А. Сидоровой с ведома Главы  сельского поселения «Нарын-Талачинское» Яковлевой Н.И., Главы сельского поселения «Тыргетуйское» Алексеевой Е.С. , Главы городского  поселения «Дарасунское» Чермных В.И., Главы городского поселения «Карымское» Мыльникова И.И.

Проверка проведена за  период:  2019 год.

В соответствии со ст.179.4 Бюджетного Кодекса РФ, решением Совета муниципального района «Карымский район» от 18.06.2015 №237 создан муниципальный дорожный фонд муниципального района «Карымский район», утвержден Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, которым определены источники образования и порядок использования средств дорожного фонда.

## Средства муниципального дорожного фонда направляются бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и на реализацию мероприятий  муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района «Карымский район»  на 2017-2020 годы».

В соответствии с п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Решением Совета муниципального района «Карымский район» от 18.06.2015 №237 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального района «Карымский район» (в редакции от 20.03.2019.г.) и Постановления администрации муниципального района «Карымский район»  №139 от 13 мая 2019 года «Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из средств дорожного фонда муниципального района «Карымский район» бюджетам городских поселений муниципального района «Карымский район»» между Администрацией муниципального района «Карымский район» и администрациями городских и сельских поселений муниципального района «Карымский район» заключены Соглашения о передаче осуществления части полномочий муниципального района «Карымский район» органу местного самоуправления:

1. Соглашение №б/н от 20.03.2019 г. о предоставлении в 2019 году бюджету администрации сельского поселения «Нарын-Талачинское» субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов из дорожного фонда муниципального района «Карымский район» в размере 1283,9 тыс.рублей;

2. Соглашение б/н от 20.03.2019.г. о предоставлении в 2019 году бюджету администрации сельского поселения «Тыргетуйское» субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов из дорожного фонда муниципального района «Карымский район» в размере 566,1 тыс.рублей.

3. Соглашение №4 от 23.05..2019.г. о предоставлении в 2019 году бюджету администрации городского поселения «Дарасунское» иных межбюджетных трансфертов на ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов по адресу п. Дарасун ул. Молодежная из дорожного фонда муниципального района «Карымский район» в размере 500,0 тыс. рублей.

4. . Соглашение №3 от 23.05..2019.г. о предоставлении в 2019 году бюджету администрации городского поселения «Карымское» иных межбюджетных трансфертов на ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов по адресу п. Карымское ул. Советская из дорожного фонда муниципального района «Карымский район» в размере 4860,0 тыс. рублей.

Общая сумма заключенных Соглашений соответствует Отчету о распределении иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района «Карымский район»  бюджетам городских и сельских поселений  Карымского района на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)   за 2019 год в сумме 7210,0 тыс.руб.  Исполнение составило 100%.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на осуществление дорожной деятельности

Администрация сельского поселения «Нарын-Талачинское»:

В целях исполнения обязательств по освоению средств дорожного фонда муниципального района Администрацией сельского поселения «Нарын-Талачинское» за отчетный период заключено 8 (восемь) договоров подряда со стоимостью работ до 300,0 тысяч рублей (неконкурентный способ определения поставщика) на общую сумму 1283900,00 руб.

Бюджетные средства в размере 1283900 рублей использованы в полном объеме.

Все договора заключены между администрацией сельского поселения в лице Главы  сельского поселения «Нарын-Талачинское» Яковлевой Н.И., действующего на основании Устава  и:

-  ООО «Агаавтодор» в лице генерального директора Бушенкова А.Ю.,  действующего на основании Устава;

- ООО «Сибрегионстрой» в лице генерального директора Аюшиева Бато Бадмаевича действующего на основании Устава;

- ИП Цырендоржиева ОБ в лице Цырендоржиевой Оксаны Батоевны действующей на основании прав по должности.

Расторжений договоров в проверяемом периоде не установлено.

В целом работы выполнены в полном объеме. Нарушения по срокам  выполнения работ не установлены. Приемка работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог муниципального района в проверяемом периоде осуществлялась  актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Счет-фактуры соответствуют Актам выполненных работ.

Акты КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3 соответствуют локальным сметным расчетам.

Годовой отчет об осуществлении полномочий и использовании финансовых средств представлен  в администрацию муниципального района «Карымский район» 30 марта 2020 года, в соответствии  с п.5.2 заключенного Соглашения.

| № п.п | Муниципальный контракт в электронном виде | Наименование работ | Подрядчик | Способ определения поставщика | Цена контракта | Оплата платежным поручениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 от 20.04.2019 | Выполнение работ по планировке (разработке) механизированным способом на 9 кмавтодороги Урульга-Нарын-Талача | ООО «Агаавтодор» | Единственный поставщик | 95770,0 | В установленные сроки по счету от 30.004.2019 №1 |
| 2 | №3 от 07.06.2019 | Выполнение работ по расчистка вдоль дорого от кустарника и мелколесья 0-22 км | ИП Цырендоржиева ОБ | Единственный поставщик | 99855,0 | В установленные сроки по счету от |
| 3 | №3 от 19.06.2019 | Установка дорожных знаков на участке 0-22км | ООО «Агаавтодор» | Единственный поставщик | 32822,0 | В установленные сроки по счету от №7 от24.06.2019 |
| 4 | №4 от 25.06.2019 | Выполнение работ по планировке (разработке) механизированным способом 11 км | ООО «Сибрегионстрой» | Единственный поставщик | 68534,0 | В установленные сроки по счету от №1 от 27.06.2019 |
| 5 | №5 от 15.07.2019 | Устройство объезда на автодороге Урульга-Н-Талача согласно сметному расчету | ИП Цырендоржиева ОБ | Единственный поставщик | 297000,0 | В установленные сроки по счету от №4 от 22.07.2019 |
| 6 | №6 от 15.08.2019 | Выполнение работ по ремонту автодороги Урульга-НарынТалача согласно ПСД | ООО «Агаавтодор» | Единственный поставщик | 295455,01 | В установленные сроки по счету от №15 от 20.08.2019 |
| 7 | №7 от 05.09.2019 | Планировка площадей механизированным способом 0-22 км. | ИП Цырендоржиева ОБ | Единственный поставщик | 193013,34 | В установленные сроки по счету от №17 от 17.09.2019 |
| 8 | №9 от 01.11.2019 | Планировка площадей механизированным способом 0-22 км. | ИП Цырендоржиева ОБ | Единственный поставщик | 201450,65 | В установленные сроки по счету от №19 от 07.11.19 |

Администрация сельского поселения «Тыргетуйское»:

В целях исполнения обязательств по освоению средств дорожного фонда муниципального района Администрацией сельского поселения «Тыргетуйское» за отчетный период заключено 5 (пять) договоров из их четыре с физическим лицом и один с СМП на общую сумму  481 883,00 руб. и закуплен ГСМ на 84200 рублей.

Все договора заключены между администрацией сельского поселения в лице Главы администрации сельского поселения «Тыргетуйское» Алексеевой Е.С., действующей на основании Устава, именуемый «Заказчик»  и:

- частным лицом  Викуловым В.Г.;

-частным лицом Шустовым А.С.;

- ИП Манасян Л.Т. именуемые «Исполнитель» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения сообщением пути с.Тыргетуй - с.Шара-Горохон (12 км.)

В целом работы выполнены в полном объеме. Нарушения по срокам  выполнения работ не установлены. Приемка работ по содержанию и ремонту автодороги по контракту с ИП Манасян в проверяемом периоде осуществлялась  актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Счет-фактуры соответствуют Актам выполненных работ. Акты КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3 соответствуют локальным сметным расчетам по контракту от 01.10.2019 года на сумму 98088,77 руб..  Частные лица по договорам получили  зарплату, отчисления в фонды произведены, что подтверждается отчетом ф. 0503127. Акты выполненных работ  подписаны Главой поселения.

Подтверждающие документы по приобретению дизельного топлива имеются.

| № п.п | договор в электронном виде | Наименование работ | Подрядчик | Способ определения поставщика | Цена контракта | Оплата платежным поручениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №38 от 03.12.2019 | Отсыпка и выравнивание дороги Тыргетуй-Шарогорохон | ЧЛ Шустов А.С. | Единственный поставщик | 85531,98 | Расх ордер№57 от 20.12.19 |
| 2 | №6 от 01.03.2019 | Ремонт автодороги Тыргетуй | ЧЛ Викулов В.Г. | Единственный поставщик | 99420,75 | Расх ордер№16 от 15.04.19 |
| 3 | №26 от 02.09.2019 | Ремонт автодороги Тыргетуй | ЧЛ Викулов В.Г. | Единственный поставщик | 99420,75 | Расх ордер№43 от 01.10.19 |
| 4 | От 01.10.2019 б/н | Ремонт автодороги Тыргетуй | ИП Манасян Л.Т. | Единственный поставщик | 98088,77 | №120594от 31.10..2019 |
| 5 |  | ГСМ | Глава поселения | В подотчет | 84200 | №17 от 15.04.2019 №47 от 30.08.2019 |
| 6 | № 21 От 01.08.2019 | Ремонт автодороги Тыргетуй | ЧЛ Викулов В.Г. | Единственный поставщик | 99420,75 | №40 от 27.08.2019 |

Администрация городского поселения «Дарасунское»

Администрацией городского поселения «Дарасунское» заключен муниципальный контракт с   Обществом с ограниченной ответственностью «Профальянс». Генеральный директор Айвазян Вазген Петросович , на основании результатов размещения заказа путем проведения электронного аукциона (протокол № 7081-ЭА 0891200000619006859 от «04» июля 2019 года). Предмет контракта выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Место выполнения работы: Забайкальский край, Карымский район, пгт Дарасун. Подъезд к ул. Молодежная. Общая стоимость работ по  контракту составляет  548 885,00 рублей (Пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек) из них 500 000,0 руб. средства муниципального дорожного фонда переданные по соглашению.

Работы выполнены в установленные сроки, перед сдачей объекта , эксперт привлеченный администрацией поселения Соровикова Т.И., сделала выводы, что  работы проведенные подрядчиком полностью соответствуют условиям контракта. Приемка объекта осуществлялась  приемочной комиссией в составе  трех человек (Акт о приемке подписан 15 сентября 2019 года). Оплата произведена платежными поручениями № 668790 от 30.09.2019.г. в сумме 500 000 руб. и №668791 от 30.09.2019 года в сумме 48885,0 рублей. . Оплата произведена согласно представленным актам приемки выполненных работ (КС-2), справкам о стоимости выполненных работ (КС-3), счету (счету-фактуре) на сумму выполненных работ. Отчет о достижении значений показателей результативности и отчет об осуществлении полномочий и использовании финансовых средств представлен  в администрацию муниципального района «Карымский район» 30 сентября 2019 года, в соответствии с п.4.3.4  заключенного Соглашения.

Администрация городского поселения «Карымское»

Администрацией городского поселения «Карымское», в лице главы городского поселения «Карымское» Мыльникова Игоря Ивановича, заключен муниципальный контракт с   ООО "АЛЬЯНС", в лице Генерального директора Пиначян Зои Гагиковны,на, на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона от 08.07.2019г. № 0191300008019000046.	Предметом  Контракта является выполнение работ по строительству асфальтобетонного покрытия ул. Советская в пгт. Карымское, в соответствии с техническим заданием.  Начальная (максимальная) цена муниципального контракта  5 410 612,00  рублей , в соответствии с ч. 10 ст. 69 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ контракт заключается с участником – ООО "АЛЬЯНС", который предложил наиболее низкую цену контракта 4 707 232,44 рублей  и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. Работы выполнены подрядчиком с задержкой на 16 дней позднее установленного срока по контракту. Администрация поселения выставила  неустойку в размере 18 201,30 руб.  по ставке рефинансирования  на 04.09.2019 г.: 7,25 %   Акт о приемке подписан 04 сентября 2019 года. Оплата произведена платежным поручениям № 497983 от 13.09.2019.г. в сумме 4 707 232,44 рублей.  Оплата произведена согласно представленным актам приемки выполненных работ (КС-2), справкам о стоимости выполненных работ (КС-3), счету (счету-фактуре) на сумму выполненных работ. Отчет о достижении значений показателей результативности и отчет об осуществлении полномочий и использовании финансовых средств представлен  в администрацию муниципального района «Карымский район» 14 апреля 2020 года, в соответствии с п.4.3.4  заключенного Соглашения.

Экономия бюджетных средств направлена на освещение ул. Советская (конкурентная закупка № 0191300008019000059  ) муниципальный контракт заключен на сумму 987 567 руб.

Выводы:

1. Объем бюджетных ассигнований по Соглашениям за счет средств дорожного фонда муниципального района «Карымский район» на осуществление дорожной деятельности в 2019 году, запланированный в сумме 7210,0 тыс.рублей, профинансирован в полном объеме.

2. Заключенные договора администрациями СП «Нарын-Талачинское» и СП «Тыргетуйское» у единственного поставщика не противоречат п.4.ч.1.ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно заказчик вправе разместить заказ у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на поставку товаров (работ, услуг) на сумму, не превышающую триста тысяч рублей, при этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений.

3. Городские поселения «Карымское» и «Дарасунское» использовали конкурентные способы закупки (электронный аукцион). В соответствии со ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ, начальная (максимальная) цена контракта,  определена  посредством проектно-сметного метода.  Составлены локальные сметные расчеты , технические задания.  Сдача результатов работ Подрядчиками и их приемка оформлялись актом, в соответствии  с муниципальными контрактами  п.5 (ГП «Карымское») и п. 7 (ГП «Дарасунское»).

4. Городское поселение «Карымское» экономию бюджетных средств направило на освещение ул. Советская (конкурентная закупка).

5.  В результате использования средств дорожного фонда проведено содержание дорог местного значения в границах сельских поселений:

-    СП «Тыргетуйское»  12 км;

-  СП «Нарын Талачинское» 22 км.

6.  В соответствии с отчетами о достижении значений показателей результативности прирост протяженности автомобильных дорог местного значения составил в:

- ГП «Дарасунское» 0,08 км.

- ГП «Карымское» 0,9 км.

4. Нецелевое, неэффективное использование средств дорожного фонда муниципального района «Карымский район» администрациями городских и сельских поселений  за  2019 год  не установлено.

Председатель Контрольно-счетной

палаты муниципального района

«Карымский район»                                                              О.А. Сидорова