|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ №7**

**К конкурсной документации**

**Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции имущества в составе Объектов Соглашения**

| **№ п.п.** | **Объект инвестиций** | **Инвестиционные мероприятия** | **Источник финансирования** | **Срок**  **ввода** | **Стоимость реализации мероприятий по годам, тыс. руб.**  **(включая НДС и налога на прибыль в прогнозных ценах\*, тыс. руб.)** | | | | | | | **Всего за**  **2021-2027гг.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021г.** | **2022** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** | **2026г.** | **2027г.** |  |
| 1 | Модульная котельная в с.Шара-Горохон | Установка частотных преобразователей на модульной котельной | средства концессионера | 2022 |  | 204,208 |  |  |  |  |  | 204,208 |
| 2 | Теплотрасса | Ремонт участка тепловых сетей от ТК-2-1 до ТК-16 по ул.Центральная с.Шара-Горохон | средства концессионера | 2025 |  |  |  |  | 7527,687 |  |  | 7527,687 |
| 3 | Теплотрасса | Ремонт участка тепловых сетей по ул.Лесная с.Шара-Горохон | средства концессионера | 2027 |  |  |  |  |  |  | 2182,202 | 2182,202 |
| **Итого** | | |  | **9914,10** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Концедент** | **Концессионер** |  | **Субъект РФ** |
| Администрация муниципального района  «Карымский район» |  |  | Забайкальский край |
| Юридический адрес:  673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт.Карымское, ул.Ленинградская,77 | Юридический адрес: |  | Юридический адрес:672000,  г.Чита, ул. Чайковского,8 |
|  |  |  |  |
| Глава муниципального района  Сидельников А.С.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)  М.П. | Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)  М.П. |  | Губернатор Забайкальского края  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)  М.П. |