**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАРЫМСКИЙ РАЙОН»**

Забайкальский край пгт. Карымское ул.Верхняя д.35 тел.3-33-82 эл.адрес: [kspkarimskoe@mail.ru](mailto:kspkarimskoe@mail.ru)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Отчет

выездного мероприятия по контрольному обмеру и визуальному осмотру спортивной площадки по адресу: Большая Тура ул. Трактовая,35

п.Карымское 14 сентября 2021 года

**Объект проверки** – администрация сельского поселения «Большетуринское»

**Предмет проверки** - средства субсидий на реализацию Государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды (2018-2022 годы)»

**Вопросы проверки:**

1. Анализ исполнения администрацией сельского поселения условий заключенного соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Забайкальского края.
2. Выполнение требований федерального законодательства при осуществлении закупок в рамках исполнения соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Забайкальского края.

**Проверяемый период деятельности**: сентябрь месяц 2021 года

**Сроки проведения контрольного мероприятия:**

С 01.09.21г. по 06.09.21.г

Настоящий отчет подготовлен Контрольно-счетной палатой на основании выездной проверки и контрольного обмера и визуального осмотра спортивной площадки по адресу: Большая Тура ул. Трактовая,35

В результате контрольного обмера спортивной площадки по ул. Трактовая,35:

Установлено, что в соответствии с ГОСТом Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок» участок площадки покрыт ударопоглощающим материалом (песок). Осмотр показал, что в соответствии с общими требованиями положений ГОСТа Р52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», ГОСТа Р55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации», Методическими рекомендациями по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры, утвержденными приказ Минстроя России № 897/пр, Минспорта России №1128 от 27.12.2019 , установка оборудования осуществлена согласно паспортам изделийи инструкцией по сборке оборудования. Сертификаты на используемые материалы и паспорта на оборудование подрядчиком представлены в полном объеме.

В ходе выездной проверки установлено несоответствие оборудования пункту 7 сметного расчета (отсутствует баскетбольный щит). Однако, акт приемки выполненных работ от 14 мая 2021 года, подписанный подрядчиком ООО «Тураремстроймонтаж», содержит сведения о наличии в спортивном комплексе баскетбольного щита. Таким образом, со стороны Зиминой С.В. допущено нарушение при подписании акта выполненных работ, что носит признаки нарушения статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (оплата несуществующих расходов).

**Выводы**

1. Целевые значения показателей результативности использования субсидии на реализацию Государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды (2018-2022 годы)» исполнен на 100 %.

2.Исполнение бюджетных назначений в части установленных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по Соглашению между Министерством Жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края и Администрацией муниципального района «Карымский район» №76620000-1-2021-005 от 03 марта 2021 года составило100 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

3. В нарушение условий Предмета договора от 17 марта 2021 года №1 п.1 пп1.2 администрацией сельского поселения «Большетуринское» принят по акту приемки от 14 мая 2021 года и оплачен спортивный комплекс с баскетбольным щитом общей стоимостью 31960,76 руб. Фактически установлен спортивный комплекс С-065. Выявлены признаки нарушения статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

По результатам проверки в адрес Главы сельского поселения «Большетуринское» направлено представление о незамедлительном устранении выявленного нарушения и принятие мер по недопущению их впредь.

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в Совет муниципального района «Карымский район» для рассмотрения.

Председатель Контрольно-счетной палаты

муниципального района «Карымский район» О.А.Сидорова