|  |
| --- |
| Утвержден  Решением Комиссии по ЧС и ОПБ  муниципального района  «Карымский район»  от «14» февраля 2024 г. протокол № 1 |

**План**

мероприятий органов управления и сил Карымского звена ТП РСЧС Забайкальского края по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями на территории муниципального района «Карымский район» в период весеннего половодья и летних наводнений 2024 года.

| **№**  **п/п** | **Проводимые мероприятия** | **Сроки**  **проведения** | **Ответственные лица** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие решения по организации безаварийного пропуска паводковых вод на заседании КЧС и ОПБ. | Март | КЧС и ОПБ муниципального района «Карымский район» |  |
|  | Заключение договоров на проведение подрывных работ для предотвращения и ликвидации заторов на реках силами воинских частей. Уточнение мест дислокации подрывников и порядок связи с ними. | До 30 марта | Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС администрации муниципального района «Карымский район» |  |
|  | Выполнение мероприятий по предупреждению подтопления населенных пунктов талыми, склоновыми водами, своевременности подготовки системы ливневой канализации, мобильных средств откачки воды, очистки сточных канав и т.д. | До 30 марта | Главы городских и сельских поселений |  |
|  | Организация работы со СМИ, информирование населения о складывающейся паводковой обстановке, правилах поведения при угрозе подтопления. | Март - апрель | Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС района;  Редакция газеты «Красное знамя» |  |
|  | Подготовка мест для временного размещения отселяемого населения и временного содержания скота; создание запасов кормов, временных складов для материальных средств из зон возможного затопления. | До 30 марта | Главы городских и сельских поселений;  Отдел сельского хозяйства района |  |
|  | Уточнение запасов резервов материальных ресурсов в целях своевременного обеспечения пострадавшего населения и привлекаемых на противопаводковые мероприятия сил и средств. | До 25 марта | Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС района |  |
|  | Определение мест складирования строительных материалов, предназначенных для возможных ремонтных и восстановительных работ, участков территорий для изъятия грунта под отсыпку преград воды. | март - апрель | ФКУ Упрдор «Забайкалья»  ООО «Дорсибкапитал»  ДО ООО «АгаАвтодор» |  |
|  | Определение и подготовка мест на случай экстренной эвакуации населения и вывоза материальных ценностей из зон возможного затопления, доведение до сведения населения районов и маршрутов эвакуации. | до 30 марта | Главы городских и сельских поселений |  |
|  | Принятие мер по защите жилищного фонда от затопления, своевременной откачке воды из подвальных и других помещений, попадающих в зону возможного затопления, защите водозаборов. | до 01 апреля | Главы городских и сельских поселений |  |
|  | Подготовка очистных сооружений, водопроводов, канализационных коллекторов к работе в период паводков, создание необходимого запаса реагентов для эффективной очистки и обеззараживания питьевой воды. | до 01 апреля | ЗабДТВ;  Предприятия ЖКХ  Главы городских и сельских поселений |  |
|  | Усиление контроля за выполнением водоохранных мероприятий в зонах санитарной охраны водоисточников, проверка состояния герметизации артезианских скважин, разводящих сетей и водопроводных колонок. | март - апрель | СЭС;  Противопаводкая Комиссия района;  Главы городских и сельских поселений |  |
|  | Проведение проверки готовности сил и средств, привлекаемых на проведение противопаводковых мероприятий, корректирование плана действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и плана эвакуации. | до 25 марта | Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС района |  |
|  | Представление в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю данных о наличии и принадлежности паромных переправ и сроках начала их эксплуатации. | до 05 апреля | Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС района |  |
|  | Проведение обследования подведомственных территорий с целью выявления несанкционированных свалок бытового мусора, складов агрохимикатов и пестицидов, а также скотомогильников и принятие мер по их ликвидации. Принятие дополнительных мер по недопущению разрушения складов агрохимикатов и пестицидов, организация по проведению дополнительной обваловки скотомогильников в целях предотвращения загрязнения водоемов во время паводка. | до 20 апреля | Противопаводкая Комиссия района;  Главы городских и сельских поселений |  |
|  | Организация работы на подведомственной территории по обследованию всех гидротехнических сооружений и водопропускных устройств, принятие мер по обеспечению надежности их функционирования в период паводков. | до 20 апреля | Противопаводкая Комиссия района;  Главы городских и сельских поселений |  |
|  | Уточнение плана взаимодействия с гидропостом, находящемся на Тарском мосту р. Ингода | до 30 марта | Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС района |  |
|  | Уточнение состава нештатных спасательных постов, определение порядка действия таких постов. Организация взаимодействия с ЕДДС района. | до 30 марта | Главы городских и сельских поселений;  ЕДДС района |  |
|  | Проверка дорожно-строительных, ремонтно-строительных организаций и подготовка к выполнению аварийно-восстановительных и других неотложных работ техники высокой проходимости и плавсредств. | до 20 апреля | Противопаводкая Комиссия района |  |
|  | Обеспечение безопасности населения и сельскохозяйственных животных, находящихся в местах расположения сибиреязвенных скотомогильников, которые могут быть подвержены затоплению в период паводков, а также своевременная организация вакцинации сельскохозяйственных животных против сибирской язвы. | апрель - июнь | Главы городских и сельских поселений;  Отдел сельского хозяйства;  Карымская СББЖ |  |
|  | Организация контроля за ликвидацией, разрушением закрытием, ледовых переправ. | апрель - май | Противопаводкая Комиссия района |  |
|  | Сопровождение ледохода и получения оперативной информации о паводковой обстановке. | апрель - май | Противопаводкая Комиссия района;  Главы городских и сельских поселений |  |
|  | Проведение подготовительной работы по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям, по первоочередному жизнеобеспечению, а также по защите сельскохозяйственных животных при угрозе наводнения. | апрель - август | ГУЗ Карымская ЦРБ;  Отдел сельского хозяйства |  |
|  | В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения на территории муниципального района «Карымский район» в период возможных паводков провести работу по подготовке линейных аварийных бригад, созданию необходимых запасов ремонтных средств и материалов. | постоянно | Карымские РЭС |  |
|  | Обеспечение бесперебойной работы средств связи в период возможных паводков. | постоянно | Узел телекоммуникаций Карымского района |  |
|  | Организация постоянного наблюдения за складывающейся паводковой обстановкой в районе, где расположены подведомственные мосты, и на участках дорог, которым угрожает снос или размыв. При возникновении заторов своевременное представление информации в ЕДДС района.  Определение порядка привлечения сил и средств для восстановления магистральных дорог и дорожных сооружений, создание запасов материальных средств и резервов горюче-смазочных материалов.  Подготовка объездных путей на участках дорог, попадающих в зону возможного затопления в период паводков.  В целях экстренной доставки необходимых материалов в зоны возможных чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводками, создать оперативный передвижной запас материалов.  Оказание помощи органам местного самоуправления муниципальных образований по выполнению предупредительных противопаводковых работ. | до 20 апреля | Главы городских и сельских поселений |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_