**Администрация муниципального района**

**«Карымский район»**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

« » декабря 2024 года №

пгт. Карымское

 **Об утверждении дорожной карты (плана мероприятий) по приведению качества питьевой воды, подаваемой населению с использованием централизованных систем водоснабжения, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на**

**территории муниципального района «Карымский район»**

 **на 2025 – 2027 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом совещания о показателях качества питьевой воды, подаваемой населению с использованием централизованных систем водоснабжения по итогам 9 месяцев 2024 г. от 31.10.2024 г. № ПСДХиТ – 4 – 24, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального района «Карымский район»:

1. Утвердить дорожную карту (план мероприятий) по приведению качества питьевой воды, подаваемой населению с использованием централизованных систем водоснабжения, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, на территории муниципального района «Карымский район» на 2025 – 2027 годы (прилагается).

2. Ответственным исполнителям в установленный срок обеспечить реализацию мероприятий, установленных дорожной картой (планом мероприятий).

3. Отделу экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» обеспечить контроль за реализацией мероприятий, установленных дорожной картой (планом мероприятий).

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красное Знамя» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Карымский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://карымское.рф>.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы муниципального района «Карымский район» О.А. Павлова.

Глава муниципального района

«Карымский район» А.С. Сидельников

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации

муниципального района

«Карымский район»

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_2024 г. № \_\_\_\_\_\_\_

**Дорожная карта (план мероприятий) по приведению качества питьевой воды, подаваемой населению с использованием централизованных систем водоснабжения, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на территории муниципального района**

**«Карымский район» на 2025 – 2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1 | Промывка и дезинфекция трубопроводов централизованных систем водоснабжения | 1 раз в год | 1. Ресурсоснабжающие организации 2. Администрации городских и сельских поселений | Предотвращение микробиологического загрязнения |
| 2 | Обеспечение контроля качества подаваемой питьевой воды | ежеквартально | 1. Ресурсоснабжающие организации 2. Администрации городских и сельских поселений | Мониторинг физико – химических и микробиологических показателей  |
| 3 | Текущий ремонт и техническое обследование централизованных систем водоснабжения | постоянно  | 1. Ресурсоснабжающие организации 2. Администрации городских и сельских поселений | Устранение естественного износа, восстановление и улучшение эксплуатационных характеристик объектов |
| 4 | Замена ветхих участков централизованных систем водоснабжения | 2025 – 2027 г. | 1. Ресурсоснабжающие организации 2. Администрации городских и сельских поселений | Восстановление эксплуатационных характеристик объектов |
| 5 | Мониторинг состояния централизованных систем водоснабжения | ежемесячно | 1. Ресурсоснабжающие организации 2. Администрации городских и сельских поселений  | Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации систем водоснабжения |
| 6 | Проведение плановых мероприятий по ремонту централизованных систем водоснабжения в рамкахподпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»государственной программы Забайкальского края «Развитие жилищно –коммунального хозяйства Забайкальского края» | 2025 – 2027 г. | 1. Ресурсоснабжающие организации 2. Администрации городских и сельских поселений  | Устранение естественного износа, восстановление и улучшение эксплуатационных характеристик объектов |
| 7 | Разработка проектной документации для строительства очистных сооружений водоподготовки | 2025 г. | Администрации городских и сельских поселений | Утверждение проекта для возведения очистных сооружений водоподготовки |
| 8 | Размещение информации о качестве подаваемой питьевой воды на официальных страницах в сети «Интернет», информационных стендах администраций городских и сельских поселений | 1 раз в год | Администрации городских и сельских поселений | Информированность населения о качестве подаваемой питьевой воды |